Отчет АО «QazaqGaz Aimaq» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 1 полугодия 2026 года (предварительные данные)
Общие сведения

Дата создания компании 15.04.2002 года. В 2005 году компания была реорганизована после присоединения к ней АО «Региональная газотранспортная система», 25 января 2007 года произошло ее новое переименование в АО «КазТрансГаз Аймак». С 11 июня 2007 года компания приступила к транспортировке газа по распределительным трубопроводам через собственные производственные филиалы. Единственным акционером АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является АО «НК «QazaqGaz». АО «НК «QazaqGaz» является портфельной компанией АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

АО «КазТрансГаз Аймак» переименовано на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» решением совета директоров АО «НК «QazaqGaz» от 29 марта 2024 года № 02/24.
АО «QazaqGAz Aimaq» является крупнейшей газораспределительный компанией в Казахстане, включающее порядка 77 тыс. км распределительных газопроводов и всю необходимую инфраструктуру. АО «QazaqGаz Aimaq» успешно выполняет поручения Главы Государства и Правительства Республики Казахстан по газификации городов, сел, населенных пунктов, а также созданию газовой инфраструктуры для дальнейшей их урбанизации и развития промышленного потенциала.

Основные задачи предприятия — организация поставок товарного газа, транспортировка голубого топлива по распределительным сетям, управление газотранспортными активами в регионах. Главное направление деятельности — обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

На сегодня производственные филиалы АО «QazaqGaz Aimaq» поставляют товарный газ в Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Костанайскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также в города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. 

Количество потребителей АО «QazaqGAz Aimaq» составляет порядка 2 700 тыс. ед, из них население составляет порядка 2 632 тыс. ед, коммунально-бытовые потребители порядка 63 тыс.ед., промышленные потребители и теплоэнергетические компании составляют порядка 4 тыс. ед.

АО «QazaqGаz Aimaq» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам.
Исполнение инвестиционных программ, утвержденных в установленном порядке

В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы.
Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2023-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в регионах страны, утвержденные совместными приказами Министерства энергетики РК, территориальных Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее - ДКРЕМ). 
Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.
Алматинский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Алматинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» по регулируемой услуге транспортировки газа по газораспределительным сетям для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 19.11.2021 г № 358 и ДКРЕМ по г. Алматы от 21.10.2021 г. № 108-ОД на общую сумму 15 276 724 тыс. тенге. Совместным приказом Министерства энергетики РК от 18.03.2026г. № 124-Н/Қ и ДКРЕМ по г. Алматы от 27.02.2026г. № 23-ОД утверждена корректировка данной программы, при этом общая сумма не изменилась и составила 15 276 724 тыс. тенге, в том числе на 2026 год – 4 783 435 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы за I полугодие 2026 года выполнены на сумму 612 626,07 тыс. тенге, т.е. на 13% от плана.

Произведена реконструкция (перенос срока исполнения с 2025 г. на 2026г.) газопровода на 3,36 км, реконструкция ЭХЗ в количестве 16 шт., и реконструкция ШГРП в количестве 10 шт. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ЭХЗ, ШГРП и реконструкции газопроводов, получены соответствующие заключения экспертизы.

	№п/п
	Наимено-вание регулируе-мых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территори
	Наименование мероприятий
	Ед. измере-ния
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставле-ния услуги в рамках инвести-ционной программы
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиций, тыс.тенге(без НДС)
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	Заемные средства
	Бюджетные средства 
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	Проект инвестиционной программы на 2026 год (c учетом переноса с 2025 года):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО на 2026 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Капитальные вложения в поддержание действующих активов
	 
	 
	 
	1 полугодие 2026г.
	 
	4 783 435
	612 626,07
	-4 170 809,1
	 
	612 626,07
	 
	 
	 

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан


	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)
	п.м.
	13 494
	3 362
	
	 
	1 775 419
	409 783,86
	-1 365 635,1
	 
	409 783,86
	 
	 
	 

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	7 574
	1 253
	
	 
	418 998
	104 282
	-314 716,2
	 
	104 282
	 
	 
	 

	
	
	газопровод среднего давления 
	п.м.
	5 920
	2 109
	
	 
	1 356 421
	305 502
	-1 050 918,9
	 
	305 502
	 
	 
	 

	1.1
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет
	п.м
	310,80
	340,00
	
	 
	8 213,19
	7 509,95
	-703,2
	СМР выполнен  
	7 509,95
	 
	 
	 

	1.2
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс
	п.м
	2 333,30
	 
	
	 
	124 273,78
	31 777,43
	-92 496,4
	СМР продолжается 
	31 777,43
	 
	 
	 

	1.3
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления  ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед
	п.м.
	1 902,50
	621,30
	
	 
	181 908,86
	58 446,82
	-123 462,0
	
	58 446,82
	 
	 
	 

	1.4
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  ул. Майлина 82 (емкость)  туркс 
	п.м
	446,50
	123,10
	
	 
	28 098,28
	771,09
	-27 327,2
	
	771,09
	 
	 
	 

	1.5
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления  пр. Суюнбая 190"А" (емкость)  Туркс 
	п.м
	219,30
	223,69
	
	 
	12 485,67
	11 481,41
	-1 004,3
	
	11 481,41
	 
	 
	 

	1.6
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс
	п.м
	1 187,90
	 
	
	 
	105 943,98
	7 235,51
	-98 708,5
	
	7 235,51
	 
	 
	 

	1.7
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс 
	п.м.
	332,50
	 
	
	 
	14 432,07
	 
	-14 432,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.8
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс 
	п.м.
	590,10
	 
	
	 
	26 175,78
	24 070,34
	-2 105,4
	
	24 070,34
	 
	 
	 

	1.9
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс 
	п.м.
	564,90
	 
	
	 
	25 498,29
	 
	-25 498,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.10
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс 
	п.м.
	172,20
	 
	
	 
	7 400,78
	6 805,56
	-595,2
	
	6 805,56
	 
	 
	 

	1.11
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс 
	п.м.
	248,60
	172,90
	
	 
	12 454,11
	11 452,34
	-1 001,8
	
	11 452,34
	 
	 
	 

	1.12
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс 
	п.м.
	434,00
	 
	
	 
	19 687,75
	 
	-19 687,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.13
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс 
	п.м.
	238,20
	 
	
	 
	9 453,88
	 
	-9 453,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.14
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс 
	п.м.
	495,70
	393,50
	
	 
	24 880,88
	3 178,62255
	-21 702,3
	
	3 178,62
	 
	 
	 

	1.15
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления                     по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост
	п.м.
	1 861,60
	 
	
	 
	630 500,31
	 
	-630 500,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	1.16
	
	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева бост
	п.м.
	536,10
	488,40
	
	 
	38 710,36
	35 395,86647
	-3 314,5
	
	35 395,87
	 
	 
	 

	1.17
	
	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский 
	п.м.
	1 620,00
	999,18
	
	 
	505 301,01
	211 658,94
	-293 642,1
	
	211 658,94
	 
	 
	 

	2
	
	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года) 
	шт
	16
	16
	
	 
	100 317,06
	92 506,34
	-7 810,7
	 
	92 506,34
	 
	 
	 

	2.1
	
	пос. Курлысши (2)  мкр. Саялы, Алатауский район
	шт
	1
	1
	
	 
	7 110,55
	6 556,92
	-553,6
	СМР выполнен  
	6 556,92
	 
	 
	 

	2.2
	
	пос. Курлысши (2)  мкр. Самгау, Алатауский район
	шт
	1
	1
	
	 
	7 857,02
	7 245,27
	-611,7
	
	7 245,27
	 
	 
	 

	2.3
	
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова
	шт
	1
	1
	
	 
	5 798,47
	5 346,99
	-451,5
	
	5 346,99
	 
	 
	 

	2.4
	
	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)
	шт
	1
	1
	
	 
	6 299,27
	5 808,80
	-490,5
	
	5 808,80
	 
	 
	 

	2.5
	
	ул. Шагабутдинова д. 66
	шт
	1
	1
	
	 
	6 059,03
	5 587,27
	-471,8
	
	5 587,27
	 
	 
	 

	2.6
	
	ул. Жарокова д. 16
	шт
	1
	1
	
	 
	6 244,59
	5 758,38
	-486,2
	
	5 758,38
	 
	 
	 

	2.7
	
	ул. Жарокова д. 169
	шт
	1
	1
	
	 
	5 812,71
	5 360,13
	-452,6
	
	5 360,13
	 
	 
	 

	2.8
	
	ул. Жарокова 5
	шт
	1
	1
	
	 
	5 900,95
	5 441,50
	-459,4
	
	5 441,50
	 
	 
	 

	2.9
	
	ул. Жарокова д. 39
	шт
	1
	1
	
	 
	5 969,12
	5 504,36
	-464,8
	
	5 504,36
	 
	 
	 

	2.10
	
	ул. Жарокова д. 166 
	шт
	1
	1
	
	 
	6 321,27
	5 829,09
	-492,2
	
	5 829,09
	 
	 
	 

	2.11
	
	ул. Курмангазы д. 150
	шт
	1
	1
	
	 
	6 156,41
	5 677,07
	-479,3
	
	5 677,07
	 
	 
	 

	2.12
	
	ул. 7-я Линия д. 119/Мынбаева д.119
	шт
	1
	1
	
	 
	6 105,40
	5 630,03
	-475,4
	
	5 630,03
	 
	 
	 

	2.13
	
	ул. Шевченко д. 129
	шт
	1
	1
	
	 
	6 281,64
	5 792,55
	-489,1
	
	5 792,55
	 
	 
	 

	2.14
	
	пр. Достык д. 30
	шт
	1
	1
	
	 
	5 774,68
	5 325,06
	-449,6
	
	5 325,06
	 
	 
	 

	2.15
	
	газопровод к котельной ЗТК 
	шт
	1
	1
	
	 
	6 388,28
	5 890,88
	-497,4
	
	5 890,88
	 
	 
	 

	2.16
	
	мкр. Тастак 1 д. 11/1
	шт
	1
	1
	
	 
	6 237,72
	5 752,05
	-485,7
	
	5 752,05
	 
	 
	 

	3
	
	Реконструкция ШГРП (переходящие объекты с 2025 года)
	шт
	10
	10
	
	 
	48 124,74
	44 347,57
	-3 777,2
	 
	44 347,57
	 
	 
	 

	3.1
	
	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова
	шт
	1,00
	1
	
	 
	4 736,61
	4 364,84
	-371,8
	СМР выполнен  
	4 364,84
	 
	 
	 

	3.2
	
	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик 
	шт
	1,00
	1
	
	 
	4 719,80
	4 349,34
	-370,5
	
	4 349,34
	 
	 
	 

	3.3
	
	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак
	шт
	1,00
	1
	
	 
	5 005,19
	4 612,33
	-392,9
	
	4 612,33
	 
	 
	 

	3.4
	
	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а
	шт
	1,00
	1
	
	 
	4 588,32
	4 228,19
	-360,1
	
	4 228,19
	 
	 
	 

	3.5
	
	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова 
	шт
	1
	1
	
	 
	4 587,82
	4 227,73
	-360,1
	
	4 227,73
	 
	 
	 

	3.6
	
	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар
	шт
	1
	1
	
	 
	4 899,12
	4 514,59
	-384,5
	
	4 514,59
	 
	 
	 

	3.7
	
	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко 
	шт
	1
	1
	
	 
	4 502,17
	4 148,80
	-353,4
	
	4 148,80
	 
	 
	 

	3.8
	
	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2
	шт
	1
	1
	
	 
	4 587,02
	4 227,04
	-360,0
	
	4 227,04
	 
	 
	 

	3.9
	
	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова 
	шт
	1
	1
	
	 
	6 157,16
	5 673,88
	-483,3
	
	5 673,88
	 
	 
	 

	3.10
	
	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека
	шт
	1
	1
	
	 
	4 341,52
	4 000,82
	-340,7
	
	4 000,82
	 
	 
	 

	4
	
	Реконструкция ГП 
	п.м.
	41 880
	 
	
	 
	2 470 344,10
	31 256
	-2 439 088,5
	 
	31 256
	 
	 
	 

	
	
	газопровод низкого давления 
	п.м.
	41 880
	 
	
	 
	2 470 344,10
	31 256
	-2 439 088,5
	 
	31 256
	 
	 
	 

	4.1
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления  пр. Абая 60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Абая-Манаса-Байзакова)-2 очередь - Бост
	п.м.
	1 561
	 
	
	 
	100 915,84
	 
	-100 915,8
	Выполнена разработка ПСД и получено положительное заключение экспертизы ПСД
	0,00
	 
	 
	 

	4.2
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давлени пр. Сатпаева 109, мкр. Карасу 1,2  (в квадрате ул. Тургут Озала-Мынбаева-Габдуллина-пер. Школьный) - Алмал
	п.м.
	1 399
	 
	
	 
	197 297,34
	2 613
	-194 684,3
	
	2 613,06
	 
	 
	 

	4.3
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления мкр. Коктем-3 (в квадрате ул. Б.Жирау-Сатпаева-Байзакова-Мусрепова) - Бост
	п.м.
	2 933
	 
	
	 
	152 219,62
	2 674
	-149 545,6
	
	2 674,06
	 
	 
	 

	4.4
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бухар Жырау 10 (в квадрате ул. Р.Корсокова-Маркова-Габдуллина-Б.Жырау), (емкость) - Бост
	п.м.
	902
	 
	
	 
	64 850,64
	2 127
	-62 723,2
	
	2 127,47
	 
	 
	 


	4.5
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость) - Бост
	п.м.
	168
	 
	
	 
	11 335,49
	 
	-11 335,5
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.6
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Джамбула д.36, (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Кунаева-Тулебева), (емкость)-Бост 
	п.м.
	626
	 
	
	 
	41 206,80
	 
	-41 206,8
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.7
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Назарбаева д.174, (емкость) -Мед
	п.м.
	52
	 
	
	 
	9 111,25
	 
	-9 111,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.8
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 12/11,  (емкость)-Мед
	п.м.
	132
	 
	
	 
	14 175,20
	 
	-14 175,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.9
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Токмакская д. 27 -Мед
	п.м.
	130
	 
	
	 
	9 486,69
	 
	-9 486,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.10
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык д. 30 (емкость)-Мед
	п.м.
	76
	 
	
	 
	19 887,29
	 
	-19 887,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.11
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Курмангазы д. 33 (емкость)- Мед
	п.м.
	783
	 
	
	 
	45 708,88
	 
	-45 708,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.12
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кунаева д. 17 (емкость) - Мед 
	п.м.
	363
	 
	
	 
	31 761,74
	 
	-31 761,7
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.13
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык- д. 40,36 (емкость)- Мед 
	п.м.
	230,5
	 
	
	 
	15 277,12
	 
	-15 277,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.14
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жибек Жолы 19 (емкость)-Мед
	п.м.
	214,00
	 
	
	 
	21 297,96
	 
	-21 298,0
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.15
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Лебедева д. 70 (емкость)-Бост
	п.м.
	210,2
	 
	
	 
	24 285,92
	 
	-24 285,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.16
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сатпаева д. 18-20 (емкость)-Бост
	п.м.
	450,2
	 
	
	 
	33 555,90
	 
	-33 555,9
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.17
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Ауэзова 11 (в квадрате ул. Жарокова-Толе би -Ауэзова - Карасай батыра)-Алмал
	п.м.
	3 420,72
	 
	
	 
	111 464,55
	2 236
	-109 228,5
	
	2 236,07
	 
	 
	 

	4.18
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бруно (в квадрате ул. Тургут Озала-Толе би-Ауэзова-Карасай Батыра)-Алмал
	п.м.
	1 009,78
	 
	
	 
	49 587,64
	1 980
	-47 608,1
	
	1 979,56
	 
	 
	 

	4.19
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Молдагулова 32 (в квадрате ул. Байсеитова-Маметова-Панфилова-Макатаева)-Жет    
	п.м.
	1 387,00
	 
	
	 
	67 088,60
	2 236
	-64 852,5
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.20
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 156 (в квадрате ул. Байтурсынова-Макатаева-Амангельды-Гоголя)-Алмал    
	п.м.
	2 619,59
	 
	
	 
	103 204,09
	2 634
	-100 569,9
	
	2 634,19
	 
	 
	 

	4.21
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления                                                                            мкр. Калкаман-2 (по ул. Нурмухамедова от ул. Байзак Батыра до ул. Абая) -НАурызб    
	п.м.
	1 495,00
	 
	
	 
	67 761,70
	2 236
	-65 525,6
	
	2 236,07
	 
	 
	 

	4.22
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Маметова 22 (в квадрате ул. Маметова-Макатаева-Панфилова-Назарбаева) -Алмал   
	п.м.
	1 494,65
	 
	
	 
	79 082,77
	2 203
	-76 879,8
	
	2 202,95
	 
	 
	 

	4.23
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 50 (в квадрате ул. Райымбека-Маметова-Желтоксан-Абылай Хана)-Алмал    
	п.м.
	1 342,13
	 
	
	 
	69 353,95
	2 236
	-67 117,8
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.24
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 115 (в квадрате ул. Гоголя-Жибек жолы-Сейфуллина-Наурызбай Батыра) -Алмал   
	п.м.
	1 703,97
	 
	
	 
	91 068,13
	2 236
	-88 832,0
	
	2 236,13
	 
	 
	 

	4.26
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Толе би-Гоголя-Ауэзова-Исаева -Алмал   
	п.м.
	6 846,46
	 
	
	 
	532 949,31
	 
	-532 949,3
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.27
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муканова 235 (в квадрате ул. Кабанбай Батыра-Шевченко-Байзакова-Кожамкулова)- Алмал    
	п.м.
	2 252,11
	 
	
	 
	110 227,93
	2 634
	-107 593,7
	
	2 634,23
	 
	 
	 

	4.28
	
	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) -Алмал   
	п.м.
	4 204,74
	 
	
	 
	222 649,23
	 
	-222 649,2
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.28
	
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)-Алмал     
	п.м.
	420,00
	 
	
	 
	35 938,96
	 
	-35 939,0
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.29
	
	Реконструкция подземного газопровода нзкого давления ул. Мате Залка 100 (в квадрате ул. Толе би - Жубанова - Мате Залка - Садовникова)-Ауэзов
	п.м.
	1 983,00
	 
	
	 
	109 816,08
	 
	-109 816,1
	
	0,00
	 
	 
	 

	4.30
	
	Реконструкция газопроводов низкого давления с/т Мамыр (Наурыз)
	п.м.
	1 471,00
	 
	
	 
	27 777,49
	3 210
	-24 567,9
	
	3 209,59
	 
	 
	 

	5
	
	Реконструкция ЭХЗ 
	шт
	49
	 
	
	 
	329 025,93
	27 453,91
	-301 572,0
	 
	27 453,91
	 
	 
	 

	5.1
	
	ул. Клочкова д. 169
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы
	610,47
	 
	 
	 

	5.2
	
	ул. Байтурсынова д. 7 "А"
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.3
	
	ул. Гайдара д. 56
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.4
	
	ул. Байтурсынова д. 1
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.5
	
	ул. Толе би д. 192
	шт
	1
	 
	
	 
	7 298,92
	592,52
	-6 706,4
	
	592,52
	 
	 
	 

	5.6
	
	ул. Толе би д. 210
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.7
	
	ул. Толе би д. 206
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.8
	
	ул. Толе би д. 224
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.9
	
	ул. Гайдара д. 87 
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.10
	
	ул. Богенбай Батыра д. 265
	шт
	1
	 
	
	 
	7 319,86
	611,37
	-6 708,5
	
	611,37
	 
	 
	 

	5.11
	
	ул. Толе би д. 168 
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.12
	
	ул. Шевченко-Жарокова
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.13
	
	мкр. Аксай-2 д. 34
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.14
	
	мкр. Орбита-3 д. 28
	шт
	1
	 
	
	 
	7 167,04
	610,47
	-6 556,6
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.15
	
	мкр. Орбита 3 д. 31
	шт
	1
	 
	
	 
	7 167,04
	610,47
	-6 556,6
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.16
	
	мкр. Орбита 3 д. 16
	шт
	1
	 
	
	 
	7 318,86
	610,47
	-6 708,4
	
	610,47
	 
	 
	 

	5.17
	
	Реконструкция ЭХЗ Защита от электрохимической коррозии подземного газопровода среднего давления Д-720 мм. по основной закольцовке г. Алматы.
	шт
	33
	 
	
	 
	212 246,81
	17 703,50
	-194 543,3
	
	17 703,50
	 
	 
	 

	6
	
	Реконструкция ШГРП 
	шт
	10
	 
	
	 
	60 204,35
	7 278,78
	-52 925,6
	 
	7 278,78
	 
	 
	 

	6.1
	
	ШГРП №335 ул. Ильича д. 84
	шт
	1
	 
	
	 
	6 211,45
	747,73
	-5 463,7
	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы
	747,73
	 
	 
	 

	6.2
	
	ШГРП №317 ул. Саина уг. ул. Джандосова 
	шт
	1
	 
	
	 
	5 877,38
	708,03
	-5 169,3
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.3
	
	ШГРП №89 ул. Брянская уг. ул. Полевая
	шт
	1
	 
	
	 
	6 140,41
	747,73
	-5 392,7
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.4
	
	ШРП №327 мкр. Калкаман, ул. Нурмухамедова
	шт
	1
	 
	
	 
	6 887,57
	747,72
	-6 139,9
	
	747,72
	 
	 
	 

	6.5
	
	ШРП №240 пр-т Аль-Фараби уг. ул. Шашкина 9 "В"
	шт
	1
	 
	
	 
	3 940,28
	708,03
	-3 232,3
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.6
	
	ШГРП №340 мкр. АкБулак пр. Рыскулова уг. ул. Саина
	шт
	1
	 
	
	 
	5 850,98
	708,03
	-5 143,0
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.7
	
	ШГРП №82 мкр. АкБулак ул. Заречная 
	шт
	1
	 
	
	 
	5 723,71
	708,03
	-5 015,7
	
	708,03
	 
	 
	 

	6.8
	
	ШГРП №416 ул. Айша Биби
	шт
	1
	 
	
	 
	6 322,02
	747,73
	-5 574,3
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.9
	
	ШГРП №148 ул. Толстого уг. ул. Майбороды 
	шт
	1
	 
	
	 
	7 270,47
	747,73
	-6 522,7
	
	747,73
	 
	 
	 

	6.10
	
	ШГРП №16 ул. Братская 55 
	шт
	1
	 
	
	 
	5 980,07
	708,03
	-5 272,0
	
	708,03
	 
	 
	 


продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого года 
	Факт текущего года
	Факт прошлого года 
	Факт текущего года 
	План 
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	0,00
	0,00
	3,19%
	3,17%
	3,70%
	0,91%
	
	
	 
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Актюбинский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Актюбинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №125-Н/Қ от 18 марта 2026 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области №11-ОД от 26 февраля 2026 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 11 ноября 2020 года №381 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области от 21 сентября 2020 года №93-ОД «Об утверждении инвестиционной программы «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 годы», на общую сумму 17 166 812 тыс. тенге, в том числе на 2026 г – 4 138 542,83 тыс. тенге.
Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2026 год выполнены на сумму 437 107 тыс. тенге т.е. на 11%. 

Выполнены работы по восстановлению ЭХЗ по двум мероприятиям, а также завершены работы по мероприятию Модернизация СКС (структурированной кабельной сети). По модернизации сетей на трех объектах выполнено частичное исполнение работ.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Актюбинской области
	Проект "Здания и сооружения Актюбинского производственного филиала"

	 
	
	Итого:
	
	
	
	 
	 
	240 809
	155 909
	- 84 900
	
	
	
	 
	 

	1.1
	
	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту административного здания АПФ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)
	объект
	1
	1
	1 полугодие 2026
	 
	96 743
	64 932
	- 31 810
	
	62 236
	2 696
	 
	 

	
	
	Комплексные работы разработка ПСД и СМР по капитальному ремонту Шалкарского ГХ и прилегающей территории (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)
	объект
	1
	1
	
	
	144 066
	90 977
	- 53 089
	
	87 199
	3 777
	
	

	2
	
	Проект "Модернизация сетей Актюбинской области"

	
	
	Итого:
	
	
	
	   3 005 121
	228 086
	- 2 777 035
	
	
	
	
	

	2.1
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бестамак Алгинского района
	м
	41 429
	0
	1 полугодие 2026
	 
	986 384
	-
	- 986 384
	
	-
	-
	 
	 

	2.2
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей п.Бугетсай Хромтауского района
	м
	13 835
	2 100
	
	
	432 117
	14 477
	- 417 639
	
	13 876
	601
	
	

	2.3
	
	СМР по проекту Модернизация распределительных сетей низкого давления в 12 мкр. г.Актобе
	м
	2 970
	-
	
	
	235 253
	-
	- 235 253
	
	-
	-
	
	

	2.4
	
	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 1 мкр. г.Актобе
	м
	4 824
	-
	
	
	141 342
	-
	- 141 342
	
	-
	-
	
	

	2.5
	
	СМР по проекту Модернизация распределительного газопровода низкого давления 3 мкр. г.Актобе
	м
	2 455
	1 226
	
	
	114 229
	32 161
	- 82 067
	
	30 826
	1 335
	
	

	2.6
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)
	м
	51 242
	11 248
	
	
	942 655
	181 448
	  - 761 207
	
	173 914
	7 534
	
	

	2.7
	
	СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар (3 очередь)  (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 года)
	м
	2 815
	-
	
	
	153 142
	-
	- 153 142
	
	-
	-
	
	

	3
	
	Проект "Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала"

	 
	
	Итого:
	 
	
	
	 
	 
	892 613
	114 885
	- 777 728
	
	
	
	 
	 

	3
	
	Перекладка подземного, надземного газопровода высокого, среднего и низкого давления:
	577 410
	103 194
	- 474 216
	
	
	
	 
	 

	3.1
	
	СМР по проекту Перекладка газопровода высокого давления диам.426 мм р.Женешке (у задвижки №2) в г.Актобе
	м
	179
	179
	1 полугодие 2026
	
	85 345
	80 977
	- 4 368
	
	77 615
	3 362
	
	 

	3.2
	
	СМР по проекту Перекладка подводящего газопровода высокого давлени диам.159 мм р.Женешке (от ГК-25) в г.Актобе
	м
	152
	152
	
	 
	23 415
	22 216
	- 1 198
	
	21 294
	922
	 
	 

	3.3
	
	СМР по проекту Перекладка подводящего стального газопровода высокого давления ф108 на полиэтиленовый газопровод высокого давления ф225мм с заменой ГРП №6 на ПГБ-16-2НВ-У1 с узлом учета расхода газа и  встроенным блоком ЭХЗ в п.Сарыжар, Мартукского района
	м
	3 200
	-
	
	
	136 445
	-
	- 136 445
	
	-
	-
	
	 

	3.4
	
	СМР по проекту Перекладка подземного стального газопровода на полиэтилен с заменой ГРП на ПГБ по ул.Транспортная, г.Алга
	м
	6 069
	-
	
	
	286 820
	-
	- 286 820
	
	-
	-
	
	 

	3.5
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке
	шт
	1
	-
	
	
	3 644
	-
	- 3 644
	
	-
	-
	
	 

	3.6
	
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода низкого давления через реку Жаман Каргалы в п.Ульке
	м
	65
	-
	
	
	7 639
	-
	- 7 639
	
	-
	-
	
	

	3.7
	
	Разработка ПИР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик
	шт
	1
	-
	
	
	3 907
	-
	-3 907
	
	-
	-
	
	

	3.8
	
	СМР по проекту Перекладка подземного газопровода высокого давления через реку Жем в п.Бирлик
	м
	260
	-
	
	
	30 195
	-
	- 30 195
	
	-
	-
	
	

	4
	
	Замена ГРПШ:
	19 376
	-
	19 376
	
	
	
	
	

	4.1
	
	СМР по проекту Замена существующего ГРПШ-7,8 на ПГБ п.Пригородный
	шт
	1
	-
	1 полугодие 2026
	
	19 376
	-
	- 19 376
	
	-
	-
	
	

	5
	
	Восстановление ЭХЗ по г.Актобе:
	48 969
	48 969
	0
	
	
	
	
	

	5.1
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. О. Кошевого 113 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	1 полугодие 2026
	
	9 629
	-
	- 9 629
	
	-
	-
	
	

	5.2
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 57 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	
	
	9 045
	-
	- 9 045
	
	-
	-
	
	

	5.3
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Жуковского 164 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	
	
	9 409
	-
	- 9 409
	
	-
	-
	
	

	5.4
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Ряхова 71 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	
	
	8 957
	-
	- 8 957
	
	-
	-
	
	

	5.5
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ: г. Алга стадион
	шт
	1
	-
	
	
	11 202
	-
	- 11 202
	
	-
	-
	
	

	5.6
	
	СМР по проекту Восстановление ЭХЗ п.Дон г.Хромтау
	шт
	1
	-
	
	
	11 889
	-
	- 11 889
	
	-
	-
	
	

	5.7
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 960
	1 764
	- 196
	
	1 691
	73
	
	

	5.8
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Бр. Жубановых 259 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	
	
	10 557
	-
	- 10 557
	
	-
	-
	
	

	5.9
	
	Разработка ПИР по проекту Восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе
	шт
	1
	1
	
	
	1 960
	1 764
	- 196
	
	1 691
	73
	
	

	5.10
	
	СМР по проекту восстановление ЭХЗ ул. Рыскулова 265 в г.Актобе
	шт
	1
	-
	
	
	10 579
	-
	- 10 579
	
	-
	-
	
	

	6
	
	БУУРГ:
	86 210
	4 262
	   - 81 947
	
	
	
	
	

	6.1
	
	Разработка ПИР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук
	шт
	1
	1
	1 полугодие 2026
	
	4 736
	4 262
	- 474
	
	4 085
	177
	
	

	6.2
	
	СМР по проекту Установка БУУРГ на газопроводе высокого давления Ду 400-мм к с.Мартук
	шт
	8
	-
	
	
	81 474
	-
	- 81 474
	
	-
	-
	
	

	7
	
	Передаточные устройства:
	78 262
	-
	- 78 262
	
	
	
	
	

	7.1
	
	Компрессор до 8 кгс/см2
	шт
	3
	-
	1 полугодие 2026
	
	19 821
	-
	- 19 821
	
	-
	-
	
	

	7.2
	
	Регулятор давления газа 50-Н
	шт
	10
	-
	
	
	3 130
	-
	- 3 130
	
	-
	-
	
	

	7.3
	
	Регулятор давления газа 80Н
	шт
	10
	-
	
	
	4 240
	-
	- 4 240
	
	-
	-
	
	

	7.4
	
	Регулятор давления газа 150Н
	шт
	5
	-
	
	
	5 804
	-
	- 5 804
	
	-
	-
	
	

	7.5
	
	Регулятор давления газа РДП-200В
	шт
	4
	-
	
	
	6 048
	- 
	-6 048
	
	-
	-
	
	

	7.6
	
	Электростанция 7,5 кВа
	шт
	9
	-
	
	
	8 010
	-
	- 8 010
	
	-
	-
	
	

	7.7
	
	Электростанция 15 кВа
	шт
	2
	-
	
	
	3 180
	-
	- 3 180
	
	-
	-
	
	

	7.8
	
	Ультразвуковой дефектоскоп
	шт
	1
	-
	
	
	3 094
	-
	- 3 094
	
	-
	-
	
	

	7.9
	
	Измеритель сопротивления ИС-20
	шт
	1
	-
	
	
	624
	-
	- 624
	
	-
	-
	
	

	7.10
	
	Газоиндикатор высокочувствительный ГИВ-М
	шт
	3
	-
	
	
	2 850
	-
	- 2 850
	
	-
	-
	
	

	7.11
	
	Рентгеновский аппарат Памир-300
	шт
	1
	-
	
	
	7 098
	-
	- 7 098
	
	-
	-
	
	

	7.12
	
	Тягонапаромер
	шт
	50
	-
	
	
	2 087
	-
	- 2 087
	
	-
	-
	
	

	7.13
	
	Мотопомпа
	шт
	3
	-
	
	
	1 098
	- 
	- 1 098
	
	-
	-
	
	

	7.14
	
	Ручная бензопила
	шт
	14
	-
	
	
	1 114
	-
	- 1 114
	
	-
	-
	
	

	7.15
	
	Рация стационарная
	шт
	7
	-
	
	
	3 360
	-
	-3 360
	
	-
	-
	
	

	7.16
	
	Рация ручная
	шт
	10
	-
	
	
	1 375
	-
	- 1 375
	
	-
	-
	
	

	7.17
	
	Складная лестница более 4,5 м алюминевая
	шт
	10
	-
	
	
	1 560
	-
	- 1 560
	
	-
	-
	
	

	7.18
	
	Инверторный сварочный аппарат
	шт
	7
	-
	
	
	478
	-
	- 478
	
	-
	-
	
	

	7.19
	
	Комплект для визуального контроля
	шт
	1
	-
	
	
	134
	-
	- 134
	
	-
	-
	
	

	7.20
	
	Газоанализатор
	шт
	6
	-
	
	
	3 156
	-
	- 3 156
	
	-
	-
	
	

	8
	
	Прочие основные средства:
	46 169
	3 907
	- 42 268
	
	
	
	
	

	8.1
	
	Ноутбук
	шт
	5
	-
	1 полугодие 2026
	
	2 050
	-
	- 2 050
	
	-
	-
	
	

	8.2
	
	Моноблок: Устройство "2 в 1" (блочный моноблок)
	шт
	45
	-
	
	
	26 920
	-
	- 26 920
	
	-
	-
	
	

	8.3
	
	Монитор
	шт
	40
	-
	
	
	7 994
	-
	- 7 994
	
	-
	-
	
	

	8.4
	
	Модернизация СКС (структурированной кабельной сети)
	работа
	1
	1
	
	
	6 905
	3 901
	- 3 004
	
	3 739
	162
	
	

	8.5
	
	Система для ВКС (системы для видеоконференцсвязи)
	шт
	1
	-
	
	
	2 300
	-
	 - 2 300
	
	-
	-
	
	

	 
	 
	ИТОГО 
	 
	
	
	 
	
	4 138 543
	498 880
	- 3 639 663
	
	478 166
	20 714
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Мыло - 9,3 кг; Ветошь - 6,2 кг; Сальниковая набивка - 3 кг; Краска - 170 кг; Изоляционная лента - 46,5 кг; Паронит - 1,5 кг; переход ПЭ - 62 шт, тройник ПЭ - 62 шт, Провод/кабель эл. - 77 м.
	Мыло - 4,6 кг; Ветошь - 3,0 кг; Сальниковая набивка - 1,5 кг; Краска - 84,5 кг; Изоляционная лента - 23 кг; Паронит - 0,8 кг; переход ПЭ - 30 шт, тройник ПЭ - 30 шт, Провод/кабель эл. - 38 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	1,08%
	1,23%
	2,22%
	1,27%
	0
	0
	
	


Астанинский производственный филиал (предварительные данные)

Инвестиционная программа Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей города Астаны и Акмолинской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №122-Н/Қ от 18 марта 2026 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане №7-ОД от 27 февраля 2026 года о внесении изменений в совместный приказ вице-министра энергетики Республики Казахстан от 29 ноября 2023 года №424 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане от 27 ноября 2023 года №110-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Астанинского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2024-2028 годы», на общую сумму 4 629 459 тыс. тенге, в том числе на 2026 г – 965 005 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

В настоящее время мероприятия инвестиционной программы на 2026 год находятся на стадии реализации, в частности, по всем предусмотренным на 2026 год мероприятиям проводятся работы по проведению вневедомственных экспертиз, доработок ПСД, получения заключений экспертиз.

По мероприятиям «Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42» и «Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426» выполнены работы по разработке проектно-сметной документаци (ПСД) 100%. По данным мероприятиям в настоящее время проводятся процедуры закупа на строительно-монтажные работы.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АстПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей г. Астаны и Акмолинской области
	Строительство закольцовки ж/м Юго-Восток и ж/м Интернациональный газопроводом среднего давления с установкой ГРП и ГРПШ" (СМР)
	работа
	1
	0
	2026
	 
	422 662
	0
	-422 662
	По данному мероприятию планируется корректировка  с заменой на другие мероприятия
	
	
	 
	 

	2
	
	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (левая сторона) с газопроводом среднего давления Ду 160 мм по ул. пер.Кобда" (ПСД)
	работа
	1
	0
	
	 
	8 469
	0
	-8 469
	Проектно-сметная документация находится на стадии проекти рования.
	
	
	 
	 

	3
	
	"Строительство закольцовки газопровода среднего давления Ду 315 мм ж/м Юго-Восток (правая сторона) от ул.Узбекали Жанибек до пер.Кобда ж/м Промышленный" (ПСД)
	работа
	1
	0
	
	
	8 375
	0
	-8 375
	Проектно-сметная документация находится на стадии проекти рования.
	
	
	
	

	4
	
	"Строительство закольцовки газопровода высокого давления между ПЭ Ду 315 с. Жибек Жолы и ПЭ Ду 180 ст. Разъезд 42" (СМР)
	работа
	1
	0
	
	
	289 479
	22 270
	-267 209
	По данному мероприятию завершены работы на указанную фактическую сумму 22,3 млн.тг, в т.ч.: по разработке ПСД – 20,1 млн.тг.; проведение экспертизы – 2,2 млн.тг. В настоящее время проходят процедуры закупа строительно-монтажных работ.
	
	
	
	

	5
	
	"Строительство перемычки газопровода высокого давления между 8ПУ Ст. Ду 630 и подводящим газопроводом ТЭЦ-2 Ст. Ду 426" (СМР)
	работа
	1
	0
	
	
	27 570
	0
	-27 570
	По данному мероприятию проходят процедуры закупа строительно-монтажных работ.
	
	
	
	

	6
	
	"Строительство эксплуатационной базы с гаражом Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы" (ПСД и СМР) (перенос срока исполнения мероприятия с 2025 г.)
	работа
	1
	0
	
	
	208 451
	1 669
	-206 782
	Проектно-сметная документация находится на стадии проектирования. Проводится повторная экспертиза.
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО 2026г.
	 
	
	
	 
	
	965 005
	23 939
	-941 066
	
	
	
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Атырауский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 14.12.2021г. № 388 и ДКРЕМ по Атырауской области от 12.11.2021 г № 95-ОД на общую сумму 1 522 557 тыс. тенге. Внесены изменения совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. № 394-НҚ и ДКРЕМ по Атырауской области от 17.09.2025 г № 71-ОД на общую сумму 1 825 841,47 тыс. тенге в том числе на 2026 год – 354 475,99 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – из амортизационных отчислений.

Мероприятия инвестиционной программы на 1 полугодие 2026 года выполнены на сумму 273 651,52 тыс. тенге т.е. на 77%. Инвестиционная программа выполнена не в полном объеме, до конца отчетного периода исполнение ожидается в соответствии с утвержденными показателями по программе. 

Реализация инвестиционной программы позволит повысить надежность системы газоснабжения, обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию газопроводов и снизить нормативные потери газа.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы 
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы 
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения
	 
	8,97
	8,97
	1 полугодие 2026
	 
	282 523,61
	273 651,52

	-8 872,09
	 
	273 651,52
	 -   
	-
	-

	1.1.
	
	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти.
	км
	8,97
	8,97
	
	
	273 339,41
	265 260
	-8 079,41
	 Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.2.
	
	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	7 926,84
	7 134,16
	-792,68
	Экономия за счет тендерных процедур
	
	
	
	

	1.3.
	
	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"
	ед
	1,00
	1,00
	
	
	1 257,36
	1 257,36
	0,00
	
	
	
	
	

	2
	
	Приобретение оборудования  
	ед
	42
	42
	
	
	71 952,38
	0
	- 71 952,38
	 
	
	
	
	

	2.1.
	
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линиями  редуцирования, регулятором давления газа РДГ-50В
	ед 
	42
	42
	
	
	71 952,38
	0
	- 71 952,38
	 Договор заключен, ожидается поставка
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	354 475,99
	273 651,52
	-80 824,47
	
	273 651,52
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы 
	
	

	
	
	
	
	
	

	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	93%
	1,4%
	1,4%
	1,2%
	1,5%
	-
	-
	
	 


Восточно-Казахстанский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №478 от 23 декабря 2024 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области №282-ОД от 12 декабря 2024 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года №393 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2022 года 240-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы», на общую сумму 61 215,47 тыс. тенге, в том числе на 2026 г – 12 501,78 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

Мероприятия инвестиционной программы на 2026 год выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными показателями по программе на сумму 11 857,37 тыс. тенге, т.е. на 95%, экономия сложилась по результатам проведения тендерных процедур.

По результатам реализации инвестиционной программы 2026 года приобретен сварочный аппарат инверторный, мощность — 8 кВт, выполнены строительно-монтажные работы "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайба батыра угол ул. Акин Асет": построено 0,321 км газопроводов, установлено ГРПШ – 1 шт.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ВКПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам для потребителей Восточно-Казахстанской области
	СМР "Модернизации системы газоснабжения г.Зайсан"

	1.1
	
	Строительно-монтажные работы "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайба батыра угол ул. Акин Асет"
	шт (ГРП)
	1
	1
	1 полугодие 2026г.
	 -
	12 443,90
	11 809,67
	- 634,23
	Экономия по результатам тендерных процедур 
	11 809,67
	
	 
	 

	
	
	
	км (газопровод)
	0,321
	0,321
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Приобретение основных средств

	2.1
	
	Сварочный аппарат инверторный, мощность — 8 кВт
	шт
	1
	1
	1 полугодие 2026г.
	 -
	57,88
	47,70
	-10,18
	Экономия по результатам тендерных процедур.


	47,70
	
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО 2026г.
	 
	
	
	 
	
	12 501,78
	11 857,37
	-644,41
	
	11 857,37
	
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	
	
	 
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа


Жамбылский производственный филиал (предварительные данные)
     Инвестиционная программа Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2026-2030 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. № 396-н/қ и ДКРЕМ по Жамбылской области от 10.10.2025 г № 76-ОД на общую сумму 14 224 345 тыс.тенге (без возврата основного долга), в том числе на 2026 год – 1 244 094 тыс.тенге.

     Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – прибыли и амортизационных отчислений.

По мероприятию «Разработка ПСД «Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области» проведены тендерные процедуры, заключен договор №1189204/2026/1 от 6 марта 2026г. с ТОО «Жаик-Бетон» на сумму 5 329 тыс.тенге без НДС. 

За отчетный период по мероприятию «Вневедомственная экспертиза проекта «Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области» проведены тендерные процедуры, заключен договор №1222839/2026/1 от 11.06.2026г. с ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" на сумму 971,0 тыс.тенге без учета НДС.   

По основным средствам для производственных нужд   за отчетный период заключены договора на общую сумму 53  568 тыс.тенге.
В отчетном периоде завершено приобретение трансформатора для катодной станции – 1 ед.,на сумму 746 тыс.тенге без учета НДС, поставка выполнена в полном объеме.  

По приобретению лазерного детектора утечек газа (Пергам) 5 шт и газоанализатора 45 шт ведутся закупочные процедуры.

	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы 
	Информация о фактических  условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	План.
	Факт                  
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Жамбылской области  Жамбылским производственным филиалом АО «QazaqGaz Aimaq»
	Инвестиционная программа на 2026 год
	 
	 
	 
	1 полугодие 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	ВСЕГО на 2026 год
	 
	 
	 
	
	
	1 244 094
	746
	-1 243 348
	 
	746
	 
	 
	 

	
	Реконструкция газораспределительных сетей Жамбылской области
	 
	 
	 
	
	
	1 098 804
	0
	-1 098 804
	 
	0
	 
	 
	 

	
	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой
	работа
	1
	 
	
	 
	231 730
	0
	-231 730
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Разработка ПСД "Реконструкция ГРС Байзакского района"  (ПИР, Зем.проект)
	ПСД
	1
	 
	
	 
	231 730
	0
	-231 730
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Разработка ПСД
	работа
	1
	 
	
	 
	225 996
	 
	-225 996
	Ведутся закупочные процедуры
	 
	 
	 
	 

	
	Вневедомственная экспертиза проекта
	услуга
	1
	 
	
	 
	5 734
	 
	-5 734
	Закупочные процедуры перенесены на III квартал 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	Строительно-монтажные работы (СМР)
	работа
	1
	 
	
	 
	867 074
	0
	-867 074
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	Реконструкция ГРС в Байзакском районе (1-этап) 
	работа
	1
	 
	
	 
	867 074
	0
	-867 074
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	  - СМР в Байзакском районе  (укладка пэ.газопровода)  
	км
	30
	 
	
	 
	832 468
	 
	-832 468
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	  - замена ШРП в Байзакском районе 
	шт
	10
	 
	
	 
	8 371
	 
	-8 371
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	Технический надзор
	услуга
	1
	 
	
	 
	22 366
	 
	-22 366
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	Авторский надзор
	услуга
	1
	 
	
	 
	3 868
	 
	-3 868
	Проведение закупочных процедур запланировано на II полугодие 2026г.
	 
	 
	 
	 

	
	Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области
	 
	 
	 
	
	 
	7 000
	0
	-7 000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Разработка ПСД "Модернизация существующих пунктов редуцирования по Жамбылской области" 
	ПСД
	1
	 
	
	 
	7 000
	0
	-7 000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Разработка ПСД
	работа
	1
	 
	
	 
	5 921
	 
	-5 921
	Заключен договор №1189204/2026/1 от 06.03.2026г. с ТОО "Жаик - Бетон" на сумму 5 328 924,30 тенге без НДС. 
	 
	 
	 
	 

	
	Вневедомственная экспертиза проекта
	услуга
	1
	 
	
	 
	1 079
	 
	-1 079
	Заключен договор №1222839/2026/1 от 11.06.2026 с ТОО"Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" на сумму 971 075,70 тенге без НДС. 
	 
	 
	 
	 

	
	Основные средства для производственных нужд
	 
	 
	 
	
	 
	138 290
	746
	-137 544
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение лазерного детектора утечек газа (Пергам)
	товар
	5
	 
	
	 
	37 500
	 
	-37 500
	Ведутся закупочные процедуры
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение газоанализаторов
	товар
	45
	 
	
	 
	14 290
	 
	-14 290
	Ведутся закупочные процедуры
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение стыкового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб до 630мм
	товар
	1
	 
	
	 
	5 240
	 
	-5 240
	Заключен договор №1222976/2026/5 от 22.06.2026г. с ТОО "SalaamGroup" на сумму 4 079 399,22 тенге без НДС
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение муфтового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб
	товар
	9
	 
	
	 
	25 560
	 
	-25 560
	Заключен договор №1222977/2026/1 от 22.06.2026г. с ТОО "SalaamGroup" на сумму 8 645 634 тенге без НДС
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение электросварочного  аппарата для стальных труб
	товар
	9
	 
	
	 
	2 520
	 
	-2 520
	Заключен договор №1122976/2026/1 от 15.06.2026г. с ТОО "JBK TRADE" на сумму 1 166 400 тенге без НДС. 
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение сварочного генератора (САК)
	товар
	1
	 
	
	 
	6 330
	 
	-6 330
	Заключен договор  №№1222976/2026/4 от 22.06.2026г. с ИП Алпамыс на сумму 6 237 000 тенге без НДС
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение передвижного компрессора
	товар
	1
	 
	
	 
	8 200
	 
	-8 200
	Заключен договор №1222976/2026/2 от 21.06.2026г. с ТОО "KAZENERGYCORE" на сумму 5 944 000 тенге без НДС
	 
	 
	 
	 


Заключен договор №ЭМ/1901346/180240032783/2940202_226493 от 18.02.2026г. с ТОО "YOUNG EAGLE" на сумму 30 388 000 тенге без НДС. (договор расторгнут, ненадлежащее исполнение обязательств);

	Заключен договор № ЭМ/2626066/120240001396/2958824_281268 от 25.05.2026г. с ТОО "GAZ WATER TECHNOLOGIESE" на сумму 26 750 000 тенге без НДС. 
	 
	 
	 
	 

	
	Приобретение трансформатора для КС
	товар
	1
	1
	
	 
	1 200
	746
	-454
	Заключен договор №1220021/2026/8 от 02.06.2026 с ИП "Абильдаева Айгерим Ералыевна" на сумму 745 800 тенге без НДС. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	1 244 094
	746
	-1 243 348
	 
	746
	0
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) и эффективности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости  от утвержденной  инвестиционной программы (проекта)
	
	

	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	3,06%
	1,57%
	4,4%
	5,1%
	0%
	0%
	Превышение объема потерь от планового за отчетный период обосновывается ранней передачей контрольных показаний приборов учета газа потребителями через мобильное приложение.
	Улучшение производственных показателей, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа


Западно-Казахстанский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа "Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и поддержание действующих активов, строительство административных  зданий Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2026-2030 годы" утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 19.11.2025 года №438 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики казахстан от 22.09.2025 года № 88 - ОД на общую сумму   5 547 469 тыс. тенге, в том числе на 2026 г. – 856 858 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация.

Исполнение Западно-Казахстанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» (далее-ЗКПФ) за 1 полугодие 2026 года составляет 28 242 тыс. тенге без НДС:

1. Здания и сооружения

- По разработке ПСД на строительство административного здания на производственной базе СЭиРГС в г. Уральск по адресу ул. Шубина,4 исполнение на сумму 9 543,95 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

      2. Машины и оборудование, передаточные устройства 

- По разработке ПСД на замену газопровода высокого давления до ГРП с. Асан исполнение на сумму 1 592 тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

- По разработке ПСД на установку дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станций Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр. Сарытау ШРП-434 и мкр. Кендала ШРП-338 (г. Уральск) исполнение на сумму      7 062  тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

- По разработке ПСД на замену подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм. от с. Жангала, по ул. Нурпеисовой до котельной Жангалинского колледжа исполнение на сумму  3 719  тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

- По разработке ПСД на реконструкцию газопровода среднего давления от ул. Жазира по ул. Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тауелсиздик Ду 110 мм. исполнение составило на сумму  3 572  тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

- По разработке ПСД на установку дополнительного ШРП с регулятором РДНК-1000 п. Желаево ул. Железнодорожная, д.16 исполнение составило на сумму   987  тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.

- По разработке ПСД на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм. по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка ШРП-39-40) исполнение составило на сумму    1 766   тыс. тенге без НДС. Получено положительное заключение экспертизы.
Исполнение работ запланированы во 2 полугодии 2026 г.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	 Откл
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11   
	12
	           13   
	14
	15
	16

	 
	Западно-Казахстанский ПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ", транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Западно-Казахстанской области
	"Восстановление, реконструкция распределительных газопроводов и поддержание действующих активов, строительство административных  зданий Западно-Казахстанского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1 
	
	 Здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 
	      173 564   
	      9 544   
	-    164 020   
	 
	9 544
	 
	 
	 

	1.1.1
	
	Разработка проектно-сметной документации  на строительство административного здания на производственной базе СЭиРГС в г.Уральск по адресу: ул.Шубина, 4 
	ПСД
	1
	1
	1 полугодие 2026г.
	
	12 184
	9 544
	-       2 640   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	9 544
	 
	 
	 

	1.1.2
	
	 Строительство административного здания на производственной базе СЭиРГС в г.Уральск по адресу: ул.Шубина, 4. 
	м2
	442
	
	
	
	161 380
	
	-     161 380   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	 1.2 
	
	 Машины и оборудование, передаточные устройства 
	
	
	
	
	
	251 323
	18 698
	-     232 625   
	 
	18 698
	 
	 
	 

	1.2.1
	
	Разработка проектно-сметной документации  на замену газопровода (0,54 км) высокого давления до ГРП с.Асан  
	ПСД
	1
	1
	
	
	2 075
	1 592
	-            483   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	1 592
	 
	 
	 

	1.2.2
	
	Разработка проектно-сметной документации на установку дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив автозаправочной станций Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр.Сарытау ШРП-434 и мкр.Кендала ШРП-338 (г.Уральск)
	ПСД
	1
	1
	
	 
	         9 202   
	     7 062   
	-       2 140   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	7 062
	 
	 
	 

	1.2.3
	
	Разработка проектно-сметной документации  на замену подземного стального ГП (1,05 км) среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурпеисовой до котельной Жангалинского колледжа 
	ПСД
	1
	1
	
	 
	         4 846   
	      3 719   
	-        1 127   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	3 719
	 
	 
	 

	1.2.4
	
	Разработка проектно-сметной документации  на реконструкцию газопровода (2,49 км) среднего давления от ул. Жазира по ул.Алаш, Шамелова, Отырар до ул. Тауелсиздик Ду 110 мм.
	ПСД
	1
	1
	
	 
	         4 655   
	     3 572   
	-         1 083   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	3 572
	 
	 
	 

	1.2.5
	
	Разработка проектно-сметной документации  на установку дополнительного ШРП с регулятором РДНК-1000 (0,04км) п. Желаево ул. Железнодорожная, д.16.
	ПСД
	1
	1
	
	 
	         1 285   
	         987   
	-            298   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	987
	 
	 
	 

	1.2.6
	
	Разработка проектно-сметной документации на прокладку подземного газопровода диаметром 110 мм по пр. Абая в г. Уральск методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) (закольцовка  ШРП-39-40).
	ПСД
	1
	1
	
	 
	         2 302   
	      1 766   
	-        536   
	Получено положительное заключение экспертизы.
	1 766
	 
	 
	 

	1.2.7
	
	 Замена подземного стального ГП среднего давления Ду 89 мм от с.Жангала, по ул.Нурпеисовой до котельной Жангалин-ского колледжа  
	км
	1,05
	 
	
	 
	        34 959   
	 
	-       34 959   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	1.2.8
	
	 Установка дополнительно ШГРП с регулятором давления РДГ-50В по саратовской трассе напротив авто-запровочной станций Конденсат. Закольцовка по среднему давлению мкр.Сарытау ШРП-434 и мкр.Кендала ШРП-338 (г.Уральск) 
	штук
	1
	 
	
	 
	      128 190   
	 
	-     128 190   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	1.2.9
	
	 Реконструкция газопровода (2,49 км) среднего давления по ул. Жазира по Алаш, Шамелова, Отырар по ул. Тауелсиздик Ду 110 мм. 
	км
	2,49
	 
	
	 
	        59 806   
	 
	-       59 806   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	1.2.10
	
	Установка доп. ШРП с регулятором РДНК-1000 п. Желаево ул. Железнодорожная, д.16. 
	км
	0,04
	 
	
	 
	          4 003   
	 
	-         4 003   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	 1.3 
	
	 Модернизация ГРП 
	
	 
	 
	
	 
	      431 972   
	                 -     
	-     431 972   
	 
	-
	 
	 
	 

	1.3.1
	
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В) (ГРП-Рыбцех Уральск,  ГРП - 2, ГРП-3 Жалпактал ГХ, ГРП- 1, ГРП-2 Жангала, ГРП -2, ГРП-3, ГРП-4 Казталовка, ГРП-2 Таскала, ГРП-4 Уральск, ГРП-4, ГРП-6 Таскала)
	ПСД
	12
	 
	
	 
	        24 834   
	 
	-       24 834   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.2
	
	 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н) ГРП-15, ГРП-ХПП Уральск, ГРП-1, ГРП-3, ГРП-5 Акжаик, ГРП-3 Жангала, ГРПБ-1 Жанибек, п.Бурлин ГРПБ РДГ-80В, ГРП-3, ГРП-9 Уральск 
	ПСД
	10
	 
	
	 
	        22 356   
	 
	-       22 356   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.3
	
	 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н, ПГБ-13-2ВУ1-С с РДГ-50В)(ГРП-5, ГРП-6 Казталовка, ГРП-4 Зеленовское ГХ, ГРП-3 Приуральное ГХ) 
	ПСД
	4
	 
	
	 
	        12 290   
	 
	-       12 290   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.4
	
	 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-13-2НУ1-С с РДГ-50Н+ПГБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В) (ГРП-1 Казталовка, ГРП-4, ГРП-2 Приуральное, ГРП СХИ Уральск) 
	ПСД
	4
	 
	
	 
	        13 147   
	 
	-       13 147   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.5
	
	 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н+ПГБ-15-2ВУ1-С с РДГ-80В), (ГРП-1 г.Уральск, ГРП-5 Приульное ГХ)  
	ПСД
	2
	 
	
	 
	          6 551   
	 
	-         6 551   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.6
	
	 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию ГРП (ПГБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В+ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н)(ГРП-16 Уральск, ГРП-1 Жалпактал, ГРП-1 Зеленовское ГХ) 
	ПСД
	3
	 
	
	 
	        14 564   
	 
	-       14 564   
	Разработанные ПСД находятся на экспертизе. 
	
	 
	 
	 

	1.3.7
	
	Замена ГРП (ПГБ-16-2ВУ1-С с РДГ-150В +ПГБ-15-2НУ1-С с РДГ-80Н)
	штук
	3
	 
	
	 
	      338 230   
	 
	-     338 230   
	Исполнение работ запланированы во 2 полугодии
	
	 
	 
	 

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	856 859
	28 242
	-828 617
	 
	28 242
	                -     
	        -     
	              -     


продолжение таблицы
	 Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
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	Строительство офисных помещений на территории производственой базы г.Уральск, ул.Шубина 4 обеспечит условия труда для сотрудников филиала, в данном зданий находятся Служба по эксплуатации и ремонту газовых сетей, Служба ЭХЗ и диагностики

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена существующего подземного стального газопровода  на полиэтиленовый подземный газопровод приведет к снижению риска аварийных ситуации и  продлевает срок эксплуатации газопровода.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приведет к увеличению пропускной способности

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приведет к увеличению пропускной способности

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приведет к увеличению пропускной способности

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приведет к увеличению пропускной способности

	
	
	           -     
	           -     
	4,75%
	5,15%
	            -     
	           -     
	 
	 


Карагандинский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Карагандинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2025-2029 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 31.12.2024 г. № 503 и ДКРЕМ по Карагандинской обл. от 19.12.2024 г. № 225-ОД на общую сумму 21 841,29 тыс. тенге, в том числе на 2026 г. – 3 606,86 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация. Закупочные процедуры не завершены. Реализация мероприятий и поставка оборудования планируются в III квартале текущего года. Оценка результатов будет проведена после ввода оборудования в эксплуатацию.

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	АО "QAZAQGAZ AIMAQ" Транспортировка и реализация товарного газа. 
Карагандинская область и область Ұлытау
	Приобретение сварочного аппарата для электромуфт 
	шт.
	1
	0
	1 полугодие 

2026г.
	-
	909,37
	0,00
	909,37
	Ведутся тендерные процедуры
	0


	-
	-
	-

	2
	
	Приобретение детекторов утечки газа
	шт.
	4
	0
	
	
	142,80
	0,00
	142,80
	Ведутся тендерные процедуры
	
	
	
	

	3
	
	Приобретение портативного газоанализатора 
	шт.
	5
	0
	
	
	2 554,69
	0,00
	2 554,69
	Ведутся тендерные процедуры
	
	
	
	

	Итого 
	10
	0
	
	-
	 3 606,86   
	0     
	    3 606,86   
	 
	     0   
	-
	-
	-


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности 

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	
	
	

	Факт прошлого  года
	Факт текущего  года
	Факт прошлого  года
	Факт текущего  года
	План 
	Факт 
	Факт прошлого года 
 
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	23
	22
	24
	25
	26

	-
	-
	15%
	-
	-
	-
	-
	-
	Закупка состоялась. Договор подписан. Ожидается поставка.
	Закупочные процедуры не завершены. Реализация мероприятий и поставка оборудования планируются в III квартале текущего года. Оценка результатов будет проведена после ввода оборудования в эксплуатацию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Закупка состоялась. Договор подписан. Ожидается поставка.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводятся тендерные процедуры
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	15%
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 


Костанайский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем» Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2030 годы» утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 25.11.2025г. № 448-НҚ и ДКРЕМ по Костанайской области от 03.09.2025г. № 188-ОД на общую сумму 6 393 607,76 тыс. тенге, в том числе на 2026г. – 1 110 951,84 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль. Исполнение ожидается во II полугодии 2026г.
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наимено-вание регули-руемых услуг (товаров, работ) и обслужи-ваемая территория
	Наименование мероприятий
	Еди-ница изме-рения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвести-ционной программы
	
	План 
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План 
	Факт 
	
	
	
	
	
	
	Аморти-зация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Костанайской области
	Разработка ПСД "Строительство закольцовки газопровода с установкой ГРПШ по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с. Әйет, ул. Омарова-ул. СПТУ д. 28, ул. Жабагы Батыра"
	шт
	1
	
	1 полугодие 2026 г.
	
	3 226,96
	
	-3 226,96
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	-
	-

	2
	
	Разработка ПСД  "Строительство эксплуатационной базы в с. Камысты Камыстинского района"
	шт
	1
	
	
	
	24 510,54
	
	-24 510,54
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	3
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №12 на газорегуляторный пункт блочный в с. Асенкритовка,  район Б.Майлина"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	4
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	5
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №4 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	6
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №5 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	7
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	8
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №1 на газорегуляторный пункт блочный в с. Босколь, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	9
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №2 на газорегуляторный пункт блочный в п. Карабалык, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	0
	Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Костанайской области
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Научное, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	11
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №6 на газорегуляторный пункт блочный в с. Целинное, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	12
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в с. Котлованное, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	13
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №7 на газорегуляторный пункт блочный в с. Сарыколь, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	14
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №9 на газорегуляторный пункт блочный в с. Ельшанское, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	15
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №10 на газорегуляторный пункт блочный в п. Карабалык, Карабалыкского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	16
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №2А на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	17
	
	Разработка ПСД "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"
	шт
	1
	
	
	
	4 672,29
	
	-4 672,29
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	18
	
	Разработка ПСД "Замена запорной арматуры в газовых колодцах на газопроводах среднего давления г. Рудный"
	шт
	1
	
	
	
	4 697,70
	
	-4 697,70
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	


	19
	
	Разработка ПСД "Замена запорно-регулирующей арматуры г. Лисаковск"
	шт
	1
	
	
	
	1 655,91
	
	-1 655,91
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	20
	
	"Замена газорегуляторного пункта шкафного «Фролова» со строительством газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта №39 в г. Костанай"
	м
	609
	
	
	
	45 131,75
	
	-45 131,75
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	21
	
	"Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом «Красный Партизан» - газорегуляторным пунктом «Птицефабрика» - газорегуляторным пунктом «Геофизик» г. Костанай"  
	м
	2 184
	
	
	
	204 062,59
	
	-204 062,59
	Срок исполнения по договору до 30.11.2026г.
	
	
	
	

	22
	Костанайский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Костанайской области
	"Строительство эксплуатационной базы в с. Аулиеколь Аулиекольского района" 
	шт
	1
	
	
	
	209 090,27
	
	-209 090,27
	Месяц закупки июль 2026 г. Подготовка тендерной документации
	
	
	
	

	23
	
	"Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района" 
	шт
	1
	
	
	
	209 090,27
	
	-209 090,27
	Месяц закупки июль 2026 г. Подготовка тендерной документации
	
	
	
	

	24
	
	Компрессор ACB-100/800.1 ALTECO
	шт
	18
	
	
	
	5 040,00
	
	-5 040,00
	Срок исполнения по договору до 21.08.2026г
	
	
	
	

	25
	
	Мотопомпа бензиновая ALTECO Standard GWP80
	шт
	36
	
	
	
	2 448,00
	
	-2 448,00
	Срок исполнения по договору до 11.08.2026г
	
	
	
	

	26
	
	Бензиновый генератор ЗУБР
	шт
	18
	
	
	
	7 754,29
	
	-7 754,29
	Срок исполнения по договору до 21.08.2026г
	
	
	
	

	27
	
	Триммер бензиновый ЗУБР
	шт
	36
	
	
	
	1 923,59
	
	-1 923,59
	Срок исполнения по договору до 21.08.2026г 
	
	
	
	

	28
	
	РДНК -400/400М1000(Ду50/50)
	шт
	2
	
	
	
	239,00
	
	-239,00
	Закупка не состоялась. Будут объявлены повторные закупки
	
	
	
	

	29
	
	РДБК1-100/50
	шт
	1
	
	
	
	270,00
	
	-270,00
	Закупка не состоялась. Будут объявлены повторные закупки
	
	
	
	

	30
	
	РДГ-80Н
	шт
	3
	
	
	
	1 221,60
	
	-1 221,60
	Срок исполнения по договору до 12.08.2026г
	
	
	
	

	31
	
	РДГ-50Н
	шт
	4
	
	
	
	1 110,00
	
	-1 110,00
	Срок исполнения по договору до 12.08.2026г
	
	
	
	

	32
	
	Устройство для врезки 
	шт
	3
	
	
	
	37 020,59
	
	-37 020,59
	Проводятся тендерные процедуры
	
	
	
	

	33
	
	Станции катодной защиты 0,6 кВт трансформаторного типа
	шт
	15
	
	
	
	26 794,02
	
	-26 794,02
	Проводятся тендерные процедуры
	
	
	
	

	34
	
	Станции катодной защиты 1,2 кВт трансформаторного типа
	шт
	85
	
	
	
	158 495,34
	
	-158 495,34
	Проводятся тендерные процедуры
	
	
	
	

	35
	
	Станции катодной защиты 3,0 кВт трансформаторного типа
	шт
	5
	
	
	
	6 315,07
	
	-6 315,07
	Проводятся тендерные процедуры
	
	
	
	

	36
	
	Устройство ограничения расхода газа Д50
	шт
	1
	
	
	
	486,12
	
	-486,12
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	37
	
	Устройство ограничения расхода газа Д80
	шт
	2
	
	
	
	1 041,93
	
	-1 041,93
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	38
	
	Устройство ограничения расхода газа Д100
	шт
	2
	
	
	
	1 233,59
	
	-1 233,59
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	39
	
	Устройство ограничения расхода газа Д150
	шт
	3
	
	
	
	2 054,25
	
	-2 054,25
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	40
	
	Устройство ограничения расхода газа Д200
	шт
	1
	
	
	
	793,45
	
	-793,45
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	41
	
	Устройство ограничения расхода газа Д300
	шт
	4
	
	
	
	4 803,57
	
	-4 803,57
	Срок исполнения по договору до 18.08.2026г
	
	
	
	

	42
	
	Автотранспорт Ассенизатор
	шт
	2
	
	
	
	80 357,14
	
	-80 357,14
	Проводятся тендерные процедуры
	
	
	
	

	
	
	Итого 2026 г.
	 
	- 
	- 
	
	
	1 110 951,84
	
	-1 110 951,84
	
	
	
	
	


продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	
	
	-
	
	-
	-
	
	Улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Кызылординский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Кызылординского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2026-2030 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК № 563-н/қ от 29 декабря 2025 года и ДКРЕМ по Кызылординской области № 66-ОД от 22 декабря 2025 года на общую сумму 10 096 333 тыс. тенге, в том числе на 2026 год – 1 558 072 тыс. тенге.

Фактические затраты по реализации Инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года составили –  215 тыс. тенге, отклонение стоимости от утвержденной суммы произошло в результате экономии тендерных процедур и составило 397 тыс.тенге. Исполнение мероприятий по инвестиционной программе в полном объеме запланировано на 3-4 квартал 2026 года.
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
	
	Сумма инвестиционной программы, без НДС
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий 
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	Отчет о прибылях и убытках
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджет-ные средства

	
	
	
	
	План
	Факт 
	
	
	
	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Кызылординской области
	 Новое строительство
	 
	 
	 
	1 полугодие 2026
	 
	1 457 121
	0
	-1 457 121
	
	0
	 
	 
	 

	1.1
	
	«Строительство подводящего газопровода высокого давления до населенного пункта Қожакент и внутрипоселковых газораспеределительных сетей»
	км
	27
	0
	
	
	1 457 121
	0
	-1 457 121
	Стадия заключения договора
	0
	 
	 
	 

	2
	
	Машины и оборудование, передаточные устройства
	
	
	
	
	
	100 951
	0
	-100 736
	
	215
	
	
	

	2.1
	
	Ручной лазерный детектор метана
	шт
	10
	0
	
	
	41 518
	0
	- 41 518
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.2
	
	Газоанализатор
	шт
	50
	0
	
	
	17 250
	0
	-17 250
	проводятся тендерные процедуры
	0
	
	
	

	2.3
	
	Кран шаровый стальной фланцевый c ручным редуктором Pn-16 Dn-200mm
	шт
	1
	0
	1 полугодие 2026г.
	
	1 369
	0
	-1 369
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	 
	 
	 

	2.4
	
	Кран шаровый стальной фланцевый c ручным редуктором Pn-16 Dn-250mm
	шт
	9
	0
	
	
	12 510
	0
	-12 510
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.5
	
	Кран шаровый стальной фланцевый c ручным редуктором Pn-16 Dn-300mm
	шт
	2
	0
	
	
	3 580
	0
	-3 580
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.6
	
	Регулятор давления газа РДП 100Н
	шт
	11
	0
	
	
	10 562
	0
	-10 562
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.7
	
	Регулятор давления газа РДП 80К
	шт
	10
	0
	
	
	7 700
	0
	-7 700
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.8
	
	Регулятор давления газа РДП 50Н
	шт
	13
	0
	
	
	5 850
	0
	-5 850
	Договор заключен, исполнение ожидается в 3-4 квартале 2026г.
	0
	
	
	

	2.9
	
	Углошлифмашины  (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)
	шт
	8
	8
	
	
	612
	215
	-397
	в результате проведения тендерных процедур.
	215
	
	
	

	 
	 
	 Всего по проекту 
	 
	 
	 
	 
	
	1 558 072
	215
	-1 557 857
	0
	215
	 
	 
	 


Продолжение таблицы 

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе 
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 
	
	

	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	План
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	2,63%
	
	2,66%
	2,52%
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	не влияет на снижение расхода сырья и материалов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	не влияет на снижение расхода сырья и материалов
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Мангистауский производственный филиал (предварительные данные)
Совместным приказом МЭ РК №395-н/қ от 16.10.2025г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Мангистауской области №77-ОД от 17.09.2025г., утверждена инвестиционная программа «Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» на 2026-2030 годы» на общую сумму 19 726 767 тыс. тенге, в том числе на 2026 год – 5 325 560 тыс. тенге.

. Источники финансирования – собственные средства (прибыль и амортизация). Исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.  
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставле
ния услуги в рамках инвестицион
ной программы
	
	План
	Факт
	Отклоне
ние
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортиза
ция
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала
	 
	 
	 
	1-полугодие 2026г
	 
	5 325 560
	0
	-5 325 560
	 
	1 630 424
	3 695 136
	0
	0

	1.1
	
	Машины н оборудование, передаточные устройства
	 
	 
	 
	
	 
	4 883 647
	0
	-4 883 647
	 
	1 630 424
	3 253 223
	0
	0

	1.1.1
	
	Реконструкция (перенос) надземного газопровода низкого давления Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм, из частных территорий ИЖС  с увеличением диаметра газопровода на Ду 108 мм, Ду 219 мм,  мкр.Рахат, г.Жанаозен
	км
	48,663
	0 
	
	 
	3 253 223
	0 
	 -3 253 223
	проводятся тендерные процедуры 
	 
	3 253 223
	 
	 

	1.1.2
	
	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления в г.Жанаозен (возле поворота Темиртас, мкр.Рахат, мкр.Самал, мкр.Астана, мкр.Байтерек, мкр.Бостандык, мкр Вокзал) г.Жанаозен
	км
	19,93
	 0
	
	 
	1 630 424
	 0
	-1 630 424
	 проводятся тендерные процедуры 
	1 630 424
	 
	 
	 

	1.2
	
	Здания и сооружения
	 
	 
	 
	
	 
	174 416
	0
	-174 416
	 
	0
	174 416
	0
	0

	1.2.1
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Капитальный ремонт административных здании и хозяйственных построек в 22 мкр.г.Актау
	м2
	2 773,2
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	174 416
	 0
	-174 416 
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	174 416
	 
	 

	1.3
	
	Разработка ПСД с комплексной вневедомственной экспертизой
	 
	 
	 
	
	 
	158 654
	0
	-158 654
	 
	0
	158 654
	0
	0

	1.3.1
	
	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70. г.Актау (19 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 508
	 0
	-3 508
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	3 508
	 
	 

	1.3.2
	
	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед.   и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед   
	услуга
	1
	 0
	
	 
	28 352
	 0
	-28 352
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	28 352
	 
	 

	1.3.3
	
	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед   
	услуга
	1
	 0
	
	 
	16 679
	 0
	-16 679
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	16 679
	 
	 

	1.3.4
	
	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 614
	 0
	-3 614
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.5
	
	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед   
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 167
	 0
	-3 167
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	3 167
	 
	 

	1.3.6
	
	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жангабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жетыбай, Каракиянский район (5 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 651
	 0
	-3 651 
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	3 651
	 
	 

	1.3.7
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарға Бейнеуского района
	услуга
	1
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	4 285
	 0
	-4 285
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	4 285
	 
	 

	1.3.8
	
	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГПМ-30" до г.Форт-Шевченко"
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 621
	 0
	-3 621
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 621
	 
	 

	1.3.9
	
	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм,  мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жетыбай, Каракиянском районе
	услуга
	1
	 0
	
	 
	4 203
	 0
	-4 203
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	4 203
	 
	 

	1.3.10
	
	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды  Мунайлинском районе
	услуга
	1
	 0
	
	 
	8 362
	 0
	-8 362
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале 
	 
	8 362
	 
	 

	1.3.11
	
	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айракты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бесшокы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 633
	 0
	-3 633
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.12
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Актау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Акшукур
	услуга
	1
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	2 566
	0 
	-2 566
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	2 566
	 
	 

	1.3.13
	
	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Рауан) на ПГБ в г.Актау (7 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 687
	 0
	-3 687
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	3 687
	 
	 

	1.3.14
	
	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратурый 15 мкр, г.Актау
	услуга
	1
	 0
	
	 
	2 830
	 0
	-2 830
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	2 830
	 
	 

	1.3.15
	
	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды,Сенек  Каракиянский район
	услуга
	1
	 0
	
	 
	5 364
	 0
	-5 364
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	5 364
	 
	 

	1.3.16
	
	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с.Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр.Шугыла, мкр. Бостандык,   в г.Жанаозен
	услуга
	1
	 0
	
	 
	7 584
	 0
	-7 584
	договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	7 584
	 
	 

	1.3.17
	
	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 614
	 0
	-3 614
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.18
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Замена ШГРП №1,6,13 и  ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ ( с большой пропускной способностью)  расположенный по адресу: с.Курык, Каракиянский район (7 шт)
	услуга
	1
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	3 688
	0 
	-3 688
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	3 688
	 
	 

	1.3.19
	
	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутино, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 633
	 0
	-3 633
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.20
	
	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 614
	 0
	-3 614
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 614
	 
	 

	1.3.21
	
	Замена ШГРП №2,11,12,17 на ПГБ в с.Сайын-Шапагатов, Тупкараганский район (4 шт)
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 633
	 0
	-3 633
	 договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	3 633
	 
	 

	1.3.22
	
	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Актау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт
	услуга
	1
	 0
	
	 
	16 121
	 0
	-16 121
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	16 121
	 
	 

	1.3.23
	
	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт
	услуга
	1
	 0
	
	 
	9 068
	 0
	-9 068
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	9 068
	 
	 

	1.3.24
	
	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 023
	 0
	-3 023
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале  
	 
	3 023
	 
	 

	1.3.25
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жанаозен. Установка ПУРГ  с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт
	услуга
	1
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	3 577
	0 
	-3 577
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	3 577
	 
	 

	1.3.26
	
	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Актау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ  с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт
	услуга
	1
	 0
	
	 
	3 577
	 0
	-3 577
	  договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале   
	 
	3 577
	 
	 

	1.4
	
	Прочие основные средства
	 
	 
	
	
	 
	108 843
	0
	-108 843
	 
	0
	108 843
	 
	 

	1.4.1
	
	Оборудование
	 
	 
	 
	
	 
	49 792
	0
	-49 792
	 
	0
	49 792
	 
	 

	1.4.1.1
	
	Мультигазовый переносной газоанализатор Riken keiki GX-3R Pro
	шт
	5
	0 
	
	 
	4 500
	 0
	-4 500
	проводятся тендерные процедуры 
	 
	4 500
	 
	 

	1.4.1.2
	
	Мультигазовый переносной газоанализатор Draeger X-am 3500 с шлангом
	шт
	5
	 0
	
	 
	4 000
	 0
	-4 000
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	4 000
	 
	 

	1.4.1.3
	
	Газоанализатор Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)
	шт
	1
	 0
	
	 
	8 752
	 0
	-8 752
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	8 752
	 
	 

	1.4.1.4
	
	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб
	шт
	1
	 0
	
	 
	4 100
	 0
	-4 100
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	4 100
	 
	 

	1.4.1.5
	
	Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350
	шт
	2
	 0
	
	 
	5 000
	 0
	-5 000
	 проводятся тендерные процедуры 
	 
	5 000
	 
	 

	1.4.1.6
	
	Прибор одориметр "ИЗО" с зарядным устройством
	шт
	1
	 0
	
	 
	1 250
	 0
	-1 250
	 проводятся тендерные процедуры 
	 
	1 250
	 
	 

	1.4.1.7
	
	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В
	шт
	3
	 0
	
	 
	5 400
	 0
	-5 400
	 проводятся тендерные процедуры 
	 
	5 400
	 
	 

	1.4.1.8
	
	Разгонщик фланцев механический РФМ-9 Полидэк
	шт
	2
	 0
	
	 
	400
	 0
	-400
	 проводятся тендерные процедуры 
	 
	400
	 
	 

	1.4.1.9
	
	Молоток отбойный DeWALT D25951K
	шт
	1
	 0
	
	 
	810
	 0
	-810
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	810
	 
	 

	1.4.1.10
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Краскопульт 
	шт
	2
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	300
	 0
	-300
	проводятся тендерные процедуры  
	 
	300
	 
	 

	1.4.1.11
	
	Установка пескоструйная, давление 12 бар
	шт
	1
	 0
	
	 
	850
	 0
	-850
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	850
	 
	 

	1.4.1.12
	
	Колесо измерительное, Bosch GWM 32 Professional
	шт
	3
	 0
	
	 
	210
	 0
	-210
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	210
	 
	 

	1.4.1.13
	
	Дальномер лазерный Bosch Universal Distance 50
	шт
	3
	 0
	
	 
	210
	 0
	-210
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	210
	 
	 

	1.4.1.14
	
	Ультразвуковой толщиномер OLYMPUS 27 MG
	шт
	1
	 0
	
	 
	2 500
	 0
	-2 500
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	2 500
	 
	 

	1.4.1.15
	
	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с
	шт
	2
	 0
	
	 
	1 200
	 0
	-1 200
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	1 200
	 
	 

	1.4.1.16
	
	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм
	шт
	1
	 0
	
	 
	120
	 0
	-120
	 проводятся тендерные процедуры  
	 
	120
	 
	 

	1.4.1.17
	
	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм
	шт
	1
	 0
	
	 
	90
	 0
	-90
	 проводятся тендерные процедуры  
	 
	90
	 
	 

	1.4.1.18
	
	Кислородные баллоны 40 литров 
	шт
	14
	 0
	
	 
	2 240
	 0
	-2 240
	 проводятся тендерные процедуры  
	 
	2 240
	 
	 

	1.4.1.19
	
	Ацетиленовые баллоны 40 литров
	шт
	7
	 0
	
	 
	1 120
	 0
	-1 120
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	1 120
	 
	 

	1.4.1.20
	
	Тележка для 2-х газовых баллонов 
	шт
	7
	 0
	
	 
	560
	 0
	-560
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	560
	 
	 

	1.4.1.21
	
	Когти монтерские
	шт
	4
	 0
	
	 
	200
	 0
	-200
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	200
	 
	 

	1.4.1.22
	
	Ножницы болторезные, обмедненные, для диаметра-20мм
	шт
	7
	 0
	
	 
	770
	 0
	-770
	 проводятся тендерные процедуры  
	 
	770
	 
	 

	1.4.1.23
	
	Прожектор переносной, взрывозащищенный с подставкой
	шт
	7
	 0
	
	 
	840
	 0
	-840
	проводятся тендерные процедуры   
	 
	840
	 
	 

	1.4.1.24
	
	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для ПЭ труб 160-355 мм
	шт
	3
	 0
	
	 
	870
	0 
	-870 
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	870
	 
	 

	1.4.1.25
	транспортировка товарного газа по распределительным системам для потребителей Мангистауской области
	Rock FORCE Набор инструментов 148 пр.1/4''1/2''(6гр.)(головки 4-32мм, ключи 6-32мм)
	шт
	5
	 0
	1-полугодие 2026г
	 
	900
	 0
	-900
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	900
	 
	 

	1.4.1.26
	
	Сварочный аппарат для стыковой сварки Turan Makina AL 160 (63-160мм)
	шт
	2
	 0
	
	 
	1 700
	 0
	-1 700
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	1 700
	 
	 

	1.4.1.27
	
	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-Ц
	шт
	5
	 0
	
	 
	900
	 0
	-900
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	900
	 
	 

	1.4.2
	
	Оргтехника
	 
	 
	
	
	 
	49 771
	0
	-49 771
	 
	0
	49 771
	0
	0

	1.4.2.1
	
	Моноблок Asus E5702WVAR
	шт
	20
	 0
	
	 
	11 964
	 0
	-11 964
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	11 964
	 
	 

	1.4.2.2
	
	Системный блок Dell Optiplex 5000 SFF
	шт
	90
	 0
	
	 
	24 107
	 0
	-24 107
	проводятся тендерные процедуры    
	 
	24 107
	 
	 

	1.4.2.3
	
	Dell Monitor S2721HS
	шт
	90
	 0
	
	 
	8 100
	 0
	-8 100
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	8 100
	 
	 

	1.4.2.4
	
	МФУ Xerox B415DN
	шт
	20
	 0
	
	 
	5 600
	 0
	-5 600
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	5 600
	 
	 

	1.4.3
	
	Мебель
	шт
	 
	 
	
	 
	9 280
	0
	-9 280
	 
	0
	9 280
	0
	0

	1.4.3.1
	
	Приобретение  кондиционера в Жанаөзенское РГХ
	шт
	5
	 0
	
	 
	1 150
	0 
	-1 150
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	1 150
	 
	 

	1.4.3.2
	
	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ
	шт
	4
	 0
	
	 
	920
	 0
	-920
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	920
	 
	 

	1.4.3.3
	
	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ
	шт
	6
	 0
	
	 
	1 380
	 0
	-1 380
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	1 380
	 
	 

	1.4.3.4
	
	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ
	шт
	5
	 0
	
	 
	1 150
	 0
	-1 150
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	1 150
	 
	 

	1.4.3.5
	
	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр
	шт
	21
	 0
	
	 
	4 680
	 0
	-4 680
	проводятся тендерные процедуры     
	 
	4 680
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	5 325 560
	0
	-5 325 560
	 
	1 630 424
	3 695 136
	0
	0


Продолжение таблицы

	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 -
	-
	3%
	2%
	0,9%
	0,6%
	 -
	 -
	- 
	достижение планируется по итогам года


Шымкентский производственный филиал (предварительные данные)
Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №533-Н/Қ от 29 декабря 2025 года и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №90 от 26 ноября 2025 года о внесении изменений в совместный приказ первого вице-министра энергетики Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №345 и руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 3 сентября 2020 года №110-ОД «Об утверждении инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 годы», на общую сумму 4 283 146,09 тыс. тенге, в том числе на 2025 г – 408 934,28 тыс. тенге.

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе – амортизация, прибыль.

На период с 01.07.2025 по 30.06.2026г. предусмотрена сумма 408 934,28 тыс. тенге, исполнение составило 394 955 тыс. тенге, что составило 97% от общей суммы периода. 

В ходе инвестиционной программы выполнены работы по замене газопроводов протяженностью 16 км.
	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
	
	План
	 Факт 
	Отклонение
	Причины отклонения
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ШПФ АО "QazaqGaz Aimaq", транспортировка товарного газа по распределительным трубопроводам  для потребителей Туркестанской области и г. Шымкент
	Капитальные вложения в поддержание действующих активов, в том числе:

	 
	
	Замена газопроводов, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	408 934
	394 955
	-13 980
	
	394 955
	
	 
	 

	1.1
	
	Замена подземного газопровода среднего давоения Ду-108мм-720м,Ду-50мм-130м, на подземный газопровод Ду-110мм-437 и надземный газопровод Ду-108мм-424м от средней школы им.Ауэзова до ШРП №13 по ул.Шымкентская, Сарыагашского района
	работа
	1
	1
	1 полугодие 2026г.
	 
	25 810
	25 810
	0
	
	25 810
	
	 
	 

	1.2
	
	Замена подземного газопровода высокого давления Д-159мм-5580м,Д-89мм-96м на подземный газапровод Ду-200мм-5580м,Ду-90мм-96м,Ду-63мм-22м и стальной газопровод Ду-219мм-154м в п. Жемисти с/з Сарыагаш
	работа
	1
	1
	
	
	109 956
	109 956
	0
	
	109 956
	
	
	

	1.3
	
	Строительство газопроводов для переподключения белых пятен по г.Шымкент
	работа
	1
	1
	
	
	273 168
	259 188
	-13 980
	
	259 188
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО
	 
	
	
	 
	-
	408 934
	394 955
	-13 980
	
	394 955
	
	 
	 


Продолжение таблицы
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности

	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	План
	Факт
	Факт прошлого года
	Факт текущего года
	
	

	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	Рост фактического показателя "Снижение потерь" 6,6 % (план 4,5%)  обусловлен увеличением потерь на газопроводах, находящихся в собственности ЖКХ и частных лиц  (15 638 км) , не учтенных в утверждённом тарифе.
	Улучшение производственных показателей,улучшение качества предоставляемых услуг,обеспечение бесперебойного и безаварийного режима транспортировки газа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	антифриз-0,6л, мыльная эмульсия-2,8л; ветошь-1,6кг; сальниковая набивка-0,4кг, смазка-0,4кг, подмотка льняная-0,34кг, фильтрующий материал-2,5кг, керосин-3л
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов (активов),  в связи с чем не представляется возможным указать снижение по данным показателям
	
	

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет

 за полугодие 2026 г

            (предварительные данные)

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Алматинского производственного филиала 

за полугодие 2026 г

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерений
	Предусмотрено в утвержденная тарифоной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2026 года
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I 
	 Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	9 181 858
	3 728 330
	-59

	    1   
	 Материальные затраты, всего 
	-//-
	3 729 779
	439 300
	-88

	1.1
	 газ на потери 
	-//-
	3 729 779
	429 992
	-88

	1.2
	 энергия 
	-//-
	
	9 081
	

	1.3
	 сырье и материалы 
	-//-
	
	227
	

	2
	 Расходы на оплату труда, в т.ч. 
	-//-
	1 489 330
	834 189
	-44

	2.1
	 заработная плата производственного персонала 
	-//-
	1 357 615
	618 636
	-54

	2.2
	 социальный налог и отчисления 
	-//-
	131 716
	184 697
	40

	2.3
	 ОПВР 
	-//-
	
	30 856
	

	3
	 Амортизация основных средств 
	-//-
	2 386 157
	1 045 418
	-56

	4
	 Ремонт  
	-//-
	216 888
	96 767
	-55

	5
	 Налоговые платежи 
	-//-
	578 450
	345 951
	-40

	6
	 Прочие затраты, всего 
	-//-
	2 231 395
	966 706
	-57

	6.1
	 услуги охраны 
	-//-
	15 886
	7 176
	-55

	6.2
	 обязательное страхование 
	-//-
	2 368
	9 437
	3

	6,3
	 охрана труда 
	-//-
	0
	5 350
	

	6,4
	 повышение квалификации 
	-//-
	0
	1 521
	

	6.5
	 эксплуатация и ТО газораспределительной системы 
	-//-
	0
	0
	

	6,6
	 услуги сторонних организаций производственного характера 
	-//-
	68 203
	17 681
	-74

	6,7
	 проездные 
	-//-
	0
	776
	

	6,8
	 транспортные расходы 
	-//-
	662 529
	284 161
	-57

	6,10
	 поверка приборов учета 
	-//-
	25 427
	2 313
	-91

	6,11
	 услуги связи 
	-//-
	2 264
	853
	-62

	6,12
	 коммунальные услуги 
	-//-
	1 787
	13 222
	6

	6,13
	 канцелярские расходы 
	-//-
	129
	0
	

	6,15
	 другие расходы 
	-//-
	2 661
	624 218
	234

	 II 
	 Расходы периода, всего  
	-//-
	37 534
	16 828
	-55

	    7   
	 Общие и административные расходы, всего 
	-//-
	37 534
	16 828
	-55

	7.1
	 заработная плата административного персонала 
	-//-
	9 680
	8 323
	-14

	7.2
	 социальный налог и отчисления 
	-//-
	1 082
	1 221
	13

	7.3
	 Амортизация  
	-//-
	0
	502
	

	7.4
	 Прочие затраты, всего в т.ч. 
	-//-
	26 772
	6 781
	-75

	7.4.1
	 услуги связи 
	-//-
	109
	6
	-94

	7.4.2
	 транспортные расходы 
	-//-
	9 220
	3 772
	-59

	7.4.3
	 услуги банка 
	-//-
	47
	0
	

	7.4.4
	 командировочные расходы 
	-//-
	380
	811
	1

	7.4.5
	 услуги сторонних организаций  
	-//-
	11 291
	350
	- 97

	7.4.6
	 обязательное страхование 
	-//-
	112
	67
	-40

	7.4.7
	 канцелярские расходы 
	-//-
	23
	0
	

	7.4.8
	 типографские расходы 
	-//-
	1 611
	0
	

	7.4.9
	 почтовые услуги 
	-//-
	703
	276
	-61

	7.4.10
	 информационные услуги 
	-//-
	1 228
	1 497
	22

	7.4.11
	 другие расходы 
	-//-
	2 047
	0
	

	 III 
	 Всего затрат 
	-//-
	9 219 392
	3 745 158
	-59

	 IV 
	 Прибыль 
	-//-
	473 417
	1 425 450
	2

	 VI 
	 Всего доходов 
	-//-
	9 692 809
	5 170 608
	-47

	 VII 
	 Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	2 082 031
	1 207 063
	-42

	VIII 
	Нормативные потери 
	%
	3,70
	0,91
	-75

	
	
	тыс.м3
	80 036
	11 082
	-86

	 IX 
	 Тариф (без НДС) 
	тенге/ 1000м3
	4 655,46
	4199,94/4655,34
	 


Причины отклонений:

 -отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за 1 полугодие 2026 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Актюбинского производственного филиала за полугодие 2026 г (предварительные данные)
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	 Отклонение в процентах 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	4 019 611
	2 119 723
	-47

	1
	Материальные затраты, всего
	- // -
	276 958
	240 462
	-13

	1.1.
	Газ на собственные нужды и  потери
	- // -
	230 927
	228 642
	-1

	1.2.
	Сырье и материалы
	- // -
	30 007
	3 594
	-88

	1.3.
	Энергия
	- // -
	16 024
	8 226
	-49

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	- // -
	1 911 739
	991 710
	-48

	2.1.
	заработная плата
	- // -
	1 651 611
	856 769
	-48

	2.2.
	социальный налог
	- // -
	163 509
	84 820
	-48

	2.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	44 593
	23 133
	-48

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	52 026
	26 988
	-48

	3
	Амортизация, всего:
	- // -
	1 011 580
	472 986
	-53

	4
	Ремонт, всего
	- // -
	50 908
	0
	-100

	4.1.
	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств
	- // -
	50 908
	0
	-100

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	768 426
	414 566
	-46

	5.2.
	Охрана труда и техника безопасности
	- // -
	34 792
	4 451
	-87

	5.3.
	Другие затраты, в том числе:
	- // -
	31 052
	10 711
	-66

	5.3.1.
	Командировочные расходы
	- // -
	8 530
	3 269
	-62

	5.3.2.
	 Услуги по поверке приборов
	- // -
	492
	615
	25

	5.3.3.
	Повышение квалификации
	- // -
	5 726
	101
	-98

	5.3.4.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	12 611
	5 349
	-58

	5.3.5.
	Обязательное экологическое страхование
	- // -
	2 137
	762
	-64

	5.3.6.
	Обязательное страхование причинения вреда третьим лицам
	- // -
	1 557
	615
	-60

	5.4.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	702 582
	399 403
	-43

	5.4.1.
	Обследование энергетического оборудования
	- // -
	2 432
	0
	-100

	5.4.2.
	Аренда  имущества
	- // -
	-
	-
	

	5.4.3.
	Экспертное обследование энергооборудования
	- // -
	743
	0
	-100

	5.4.5.
	Восстановление асфальтобетонного покрытия
	- // -
	1 756
	0
	-100

	5.4.6.
	Эксплуатация газораспределительных систем Актюбинского ПФ
	- // -
	-
	-
	

	5.4.7.
	Услуги по аренде автотранспорта
	- // -
	694 573
	397 121
	-43

	5.4.8.
	Услуги по проведению технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	1 886
	1 866
	-1

	5.4.9.
	Услуги по оцифровке данных газотранспортной системы
	- // -
	-
	-
	

	5.4.10.
	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля доступом и системы видеонаблюдения
	- // -
	917
	416
	-55

	5.4.11.
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения АВС-4
	- // -
	276
	0
	-100

	II
	Расходы периода, всего
	- // -
	742 012
	344 423
	-54

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	- // -
	489 818
	220 415
	-55

	6.1.
	Заработная плата администрат.персонала
	- // -
	8 157
	7 862
	-4

	6.2.
	Социальный налог
	- // -
	808
	778
	-4

	6.3.
	Отчисления в обязательный фонд медицинского страхования
	- // -
	220
	212
	-4

	6.1.1.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	- // -
	257
	248
	-4

	6.4.
	Амортизация 
	- // -
	4 048
	5 180
	28

	6.5.
	Коммунальные услуги
	- // -
	4 455
	3 223
	-28

	6.5.1.
	вывоз ТБО
	- // -
	233
	366
	57

	6.5.2.
	вода, канализация, горячая вода
	- // -
	971
	667
	-31

	6.5.3.
	расходы на электроэнергию
	- // -
	3 251
	2 190
	-33

	6.5.
	Услуги сторонних организаций
	- // -
	26 149
	2 875
	-89

	6.6.1.
	Услуги связи
	- // -
	9 643
	2 071
	-79

	6.6.2.
	Подписка на периодическую печать
	- // -
	211
	0
	-100

	6.6.3.
	Подготовка и повышение квалификации
	- // -
	79
	0
	-100

	6.6.4.
	Почтовые услуги
	- // -
	963
	192
	-80

	6.6.5.
	Типографские расходы 
	- // -
	1 501
	0
	-100

	6.6.6.
	Публикация объявлений   в СМИ
	- // -
	4 765
	50
	-99

	6.6.7.
	Расходы на содержание оргтехники
	- // -
	7 116
	279
	-96

	6.6.8.
	Дезобработка
	- // -
	603
	283
	-53

	6.6.9.
	Ремонт и техобслуживание кондиционеров
	- // -
	913
	0
	-100

	6.6.10.
	Техобслуживание котельной
	- // -
	355
	0
	-100

	6.7.
	Командировочные расходы
	- // -
	603
	96
	-84

	6.8.
	Услуги банков
	- // -
	-
	-
	

	6.9.
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	- // -
	427 315
	197 851
	-54

	6.9.1.
	Имущественный налог
	- // -
	420 528
	195 346
	-54

	6.9.2.
	Земельный налог
	- // -
	417
	207
	-50

	6.9.3.
	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)
	- // -
	5 568
	1 895
	-66

	6.9.4.
	Платежи за выбросы ,сбросы
	- // -
	295
	273
	-7

	6.9.5.
	Плата за радиочастоты
	- // -
	507
	130
	-74

	6.10.
	Другие расходы,в том числе:
	- // -
	17 806
	2 089
	-88

	6.10.1.
	Расходы на канцтовары
	- // -
	2 377
	0
	-100

	6.10.2.
	Хозяйственные нужды
	- // -
	1 412
	0
	-100

	6.10.3.
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- // -
	31
	14
	-56

	6.10.4.
	Юридические услуги
	- // -
	2 162
	2 076
	-4

	а)
	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф
	- // -
	356
	398
	12

	б)
	Нотариальные услуги
	- // -
	1 806
	1 678
	-7

	6.10.5.
	Регистрация и перегистрация имущества
	- // -
	11 824
	0
	-100

	6.10.6.
	Услуги по оказанию клининговых услуг
	- // -
	-
	-
	

	6.10.7.
	Услуги по ремонту/восстановлению мебели
	- // -
	-
	-
	

	6.10.9.
	Услуги по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
	- // -
	-
	-
	

	7.
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	252 194
	124 008
	-51

	III
	Всего затрат
	- // -
	4 761 623
	2 464 146
	

	IV
	Прибыль
	- // -
	4 210 616
	3 453 018
	

	V
	Всего доходов
	- // -
	8 972 239
	5 917 163
	

	 VI 
	Объем оказываемых услуг
	 тыс.м3 
	1 530 957
	1 009 662
	

	VII
	Нормативные потери
	%
	2,22
	1,27
	

	
	
	тыс. м3
	34 052
	12 806
	

	 
	Тариф (без НДС)
	тенге/  тыс.м3
	5 860,54
	5 860,54
	


Причины отклонений: 

- неисполнение затрат на основании фактически сожившихся показателей, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы Астанинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2026 год по итогам полугодия 2026 года

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение, в %

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
	тыс. тенге
	2 048 932
	743 564
	-64

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1
	Материальные затраты, всего
	тыс. тенге
	473 060
	121 536
	-74

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Газ на технологические нужды и потери
	тыс. тенге
	410 573
	115 040
	-72

	1.2
	Сырье и материалы
	тыс. тенге
	53 744
	5 515
	-90

	1.3
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. тенге
	1 144
	163
	-86

	1.4
	Энергия
	тыс. тенге
	7 600
	818
	-89

	2
	Расходы на оплату труда, всего
	тыс. тенге
	791 410
	332 392
	-58

	
	в том числе:
	
	
	
	

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	тыс. тенге
	681 193
	288 584
	-58

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	тыс. тенге
	89 781
	35 150
	-61

	2.3
	ОСМС
	тыс. тенге
	20 436
	8 658
	-58

	3
	Амортизация
	тыс. тенге
	402 096
	147 715
	-63

	4
	Ремонт, всего
	тыс. тенге
	9 064
	0
	-100

	
	в том числе:
	
	
	
	

	4.1
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	тыс. тенге
	9 064
	0
	-100

	5
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	373 301
	141 922
	-62

	
	в том числе:
	
	
	
	

	5.1
	Затраты по охране окружающей среды
	тыс. тенге
	4 491
	609
	-86

	5.2
	Услуги по обеспечению пожарной безопасности
	тыс. тенге
	271
	0
	-100

	5.3
	Поверка средств измерений
	тыс. тенге
	2 949
	160
	-95

	5.4
	Транспортные расходы
	тыс. тенге
	164 764
	87 717
	-47

	5.5
	Аренда помещений
	тыс. тенге
	93 049
	38 603
	-59

	5.6
	Услуги связи
	тыс. тенге
	19 389
	6 736
	-65

	5.7
	Расходы на оргтехнику
	тыс. тенге
	2 886
	368
	-87

	5.8
	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге
	тыс. тенге
	2 520
	2 453
	-3

	5.9
	Диагностика газопроводов
	тыс. тенге
	39 950
	0
	-100

	5.10
	Оплата за проезд работников, задействованных в обходе газопроводов и сооружений на них
	тыс. тенге
	543
	192
	-65

	5.11
	Подготовка и повышение квалификации работников
	тыс. тенге
	6 474
	172
	-97

	5.12
	Командировочные расходы
	тыс. тенге
	314
	982
	213

	5.13
	Охрана труда и ТБ
	тыс. тенге
	26 179
	803
	-97

	5.14
	Обязательное страхование
	тыс. тенге
	9 520
	3 128
	-67

	II
	Расходы периода, всего
	тыс. тенге
	298 082
	82 874
	-72

	
	в том числе:
	
	
	
	

	7
	Общие и административные расходы, всего
	тыс. тенге
	298 082
	82 874
	-72

	
	в том числе:
	
	
	
	

	7.1
	Заработная плата административного персонала
	тыс. тенге
	19 807
	5 942
	-70

	7.2
	Социальный налог и социальные отчисления, ОПВР
	тыс. тенге
	2 611
	1 050
	-60

	
	ОСМС
	тыс. тенге
	594
	276
	-54

	7.3
	Налоги
	тыс. тенге
	235 716
	53 632
	-77

	7.4
	Прочие затраты
	тыс. тенге
	39 354
	21 974
	-44

	
	в том числе:
	
	
	
	

	7.4.1
	Транспортные расходы
	тыс. тенге
	23 940
	14 088
	-41

	7.4.2
	Амортизация
	тыс. тенге
	4 074
	4 829
	19

	7.4.3
	Услуги связи
	тыс. тенге
	608
	65
	-89

	7.4.4.
	Услуги информационные, юридические консультационные, нотариальные, по оценке основных средств, услуги банка
	тыс. тенге
	5 557
	1 283
	-77

	7.4.5.
	Расходы на обслуживание сети и ПО
	тыс. тенге
	2 307
	145
	-94

	7.4.6.
	Канцелярские и типографские расходы
	тыс. тенге
	1 761
	1 535
	-13

	7.4.7.
	Хозяйственные расходы
	тыс. тенге
	130
	0
	-100

	7.4.8.
	Подготовка и повышение квалификации работников
	тыс. тенге
	256
	0
	-100

	7.4.9.
	Командировочные расходы
	тыс. тенге
	228
	0
	-100

	7.4.10.
	Охрана труда и ТБ
	тыс. тенге
	304
	0
	-100

	7.4.11.
	Обязательное страхование
	тыс. тенге
	188
	30
	-84

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	2 347 013
	826 439
	-65

	IV
	Доход (РБА*СП)
	тыс. тенге
	33 335
	474 996
	1 325

	VI
	Всего доходов
	тыс. тенге
	2 380 349
	1 301 434
	-45

	IX
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	733 220
	400 882
	-45

	X
	Нормативные технические потери
	%
	1,5%
	0,7%
	-54

	
	
	тыс.м3
	11 364
	2 878
	-75

	XI
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге/тыс.м3
	3 246,43
	3 246,43
	0

	
	Справочно:
	
	
	
	

	7
	Среднесписочная численность персонала, всего
	человек
	106
	113
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	7.1
	Производственного персонала
	человек
	104
	111
	

	7.2
	Административного персонала
	человек
	2
	2
	

	8
	Среднемесячная заработная плата, всего
	тенге
	551 100,84
	500 973,46
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	8.1
	Производственного персонала
	тенге
	545 827,89
	433 309,96
	

	8.2
	Административного персонала                               
	тенге
	825 294,22
	495 196,25
	 


Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Атырауского производственного филиала за 1 полугодие 2026 г

	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 

	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	1 763 242
	1 162 513
	-34

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	321 384
	108 083
	-66

	1.1
	газ на собственные нужды и потери
	-//-
	300 439
	102 758
	-66

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	20 945
	5 324
	-75

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	499 516
	585 524
	17

	2.1.
	заработная плата
	-//-
	429 137
	510 261
	19

	2.2.
	социальный налог
	-//-
	42 485
	43 627
	3

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	12 874
	13 777
	7

	2.4.
	ОПВР
	-//-
	15 020
	17 859
	19

	3
	Амортизация
	-//-
	353 842
	171 906
	-51

	4
	Ремонт
	-//-
	12 796
	0
	-100

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	298 314
	158 877
	-47

	5.1.
	техническое обследование, диагностика, обслуживание
	-//-
	1 629
	6 386
	292

	5.2.
	охрана труда и техника безопасности
	-//-
	15 045
	13 691
	-9

	5.3.
	дезинфекция и вывоз мусора
	-//-
	625
	132
	-79

	5.4.
	оплата услуг связи
	-//-
	7 809
	1 190
	-85

	5.5.
	другие затраты 
	-//-
	98 232
	46 246
	-53

	5.5.1.
	коммунальные услуги 
	-//-
	5 390
	4 549
	-16

	-
	отопление
	-//-
	187
	0
	-100

	-
	электроэнергия
	-//-
	5 203
	4 549
	-13

	5.5.2.
	командировочные расходы
	-//-
	4 622
	2 420
	-48

	5.5.3.
	услуга по поверке приборов
	-//-
	3 657
	0
	-100

	5.5.4.
	типографские расходы
	-//-
	118
	0
	-100

	5.5.5.
	канцелярские расходы
	-//-
	378
	0
	-100

	5.5.6.
	расходы на содержание оргтехники
	-//-
	53
	0
	      -100

	5.5.7.
	вневедомственная охрана
	-//-
	15 818
	11 351
	-28

	5.5.8.
	услуги сторонних организаций
	-//-
	15 475
	19 422
	26

	5.5.9.
	Расходы по врезке в газопровод и опломбировка
	-//-
	41 099
	5 250
	-87

	5.5.10.
	страхование, из них:
	-//-
	11 624
	3 253
	-72

	5.5.10.1
	обязательное экологическое страхование
	-//-
	1 557
	657
	-58

	5.5.10.2
	Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
	-//-
	2 137
	0
	        -100

	5.5.10.3
	Обязательное страхование ГПО третьих лиц
	-//-
	7 930
	2 597
	-67

	5.6.
	налоги, в том числе:
	-//-
	174 974
	91 231
	-48

	5.6.1.
	налог на имущество
	-//-
	172 741
	89 304
	-48

	5.6.2.
	земельный налог
	-//-
	2 094
	1 563
	-25

	5.6.3.
	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	-//-
	139
	363
	162

	6.
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	277 389
	138 123
	-50

	6.2.
	аренда транспорта (КТГОнимдери)
	-//-
	276 777
	137 993
	-50

	6.4.
	Оплата проездных
	-//-
	612
	131
	-79

	 II 
	 Расходы периода всего: 
	-//-
	22 356
	12 591
	-44

	7
	Общие и административные расходы всего,
	-//-
	22 356
	12 591
	-44

	7.1.
	заработная плата административного персонала
	-//-
	6 985
	4 564
	-35

	7.2.1
	социальный налог
	-//-
	692
	390
	-44

	   7.2.2
	ОСМС
	-//-
	252
	123
	-51

	   7.2.3
	ОПВР
	-//-
	244
	160
	-35

	7.3.
	амортизация
	-//-
	0
	
	100

	7.4.
	коммунальные услуги:
	-//-
	887
	1 276
	44

	7.4.1.
	вода, канализация
	-//-
	404
	249
	-38

	7.4.2.
	отопление
	-//-
	180
	206
	14

	7.4.3.
	электроэнергия
	-//-
	303
	821
	        171

	7.5.
	дезинфекция и вывоз мусора
	-//-
	268
	80
	-70

	7.7.
	услуги сторонних организаций
	-//-
	13 029
	5 999
	-54

	7.7.1.
	услуги связи
	-//-
	276
	0
	-100

	7.7.2.
	страхование, из них:
	-//-
	262
	53
	-80

	-
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	-//-
	262
	53
	-80

	7.7.3.
	информационные услуги (юридические услуги)
	-//-
	1 033
	879
	-15

	7.7.4.
	почтовые расходы
	-//-
	296
	112
	-62

	7.7.5.
	Расходы на периодическую печать
	-//-
	341
	0
	-100

	7.7.6.
	объявления (СМИ)
	-//-
	2 610
	711
	-73

	7.7.7.
	типографские расходы
	-//-
	105
	0
	-100

	7.7.8.
	канцтовары
	-//-
	103
	0
	-100

	7.7.9.
	хозрасходы
	-//-
	983
	0
	-100

	7.7.10.
	расходы на содержание оргтехники
	-//-
	2 321
	116
	-95

	7.7.11.
	обслуживание сети и ПО
	-//-
	948
	272
	-71

	7.7.12.
	вневедомственная охрана
	-//-
	3 750
	3 855
	3

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	1 785 599
	1 175 104
	-34

	IV
	Прибыль
	-//-
	-
	-523 273
	

	V
	Всего доходов (с учетом компенсации)
	-//-
	1 785 599
	651 830
	

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	1 299 513,73
	465 593
	

	VII
	Нормативные технические потери
	% 
	1%
	1,1%
	

	
	
	тыс.м3
	12 995,14
	5 060
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге / тыс.м3
	1 400
	1 400
	


Причины отклонений: 

 - затраты, предусмотренные утвержденной тарифной сметой до конца отчетного периода, будут освоены в полном объеме;

- перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат, планируется корректировка.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Восточно-Казахстанского производственного филиала за полугодие 2026 года (предварительные данные)
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	 Отклонение в процентах 

	 1
	2
	3
	4
	5                                
	6

	1
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. тенге
	144 092,37
	90 317,37
	-36

	1
	Материальные затраты всего, в том числе
	-//-
	4 026,47
	1 146,82
	-72

	1.1.
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	2 487,98
	1 146,82
	-54

	1.2.
	Прочие материалы и инструменты 
	-//-
	300,00
	0,00
	-100

	1.3.
	Сырье и материалы
	-//-
	1 238,49
	0,00
	-100

	2.
	Затраты на оплату труда всего, в том числе:
	-//-
	96 849,53
	51 162,76
	-47

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	88 277,76
	45 256,75
	-49

	2.2.
	Социальный налог
	-//-
	4 599,27
	3 869,45
	-16

	2.3.
	ОСМС
	-//-
	2 648,33
	1 357,70
	-49

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	-//-
	1 324,17
	678,85
	-49

	3.
	Амортизация
	-//-
	12 501,78
	5 775,64
	-54

	4.
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	30 714,59
	32 232,16
	5

	4.1.
	Страхование работников (ГПО работадателя)
	-//-
	75,18
	549,45
	631

	4.2.
	Транспортные расходы
	-//-
	29 076,35
	30 353,06
	4

	4.3.
	Техническая экспртиза
	-//-
	331,00
	314,45
	-5

	4.4.
	Услуги саязи
	-//-
	794,40
	1 015,19
	44

	4.5.
	Охрана труда
	-//-
	437,66
	0,00
	-100

	II
	Расходы периода всего:
	-//-
	11 189,78
	5 969,77
	-47

	5
	Общие и административные расходы всего, в том числе:
	-//-
	11 189,78
	5 969,77
	-47

	5.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	5 932,58
	4 874,10
	24

	5.2.
	Социальный налог
	-//-
	495,96
	416,74
	-16

	5.3.
	ОСМС
	-//-
	177,98
	146,22
	-18

	5.4.
	Обязательные пенсионные взносы работадателя
	-//-
	88,99
	73,11
	-18

	5.4.
	Командировочные
	-//-
	171,92
	77,51
	-55

	5.5.
	Страхование
	-//-
	22,16
	109,08
	 392

	5.6.
	Налоги
	-//-
	4 072,25
	0,00
	-100

	5.6.1.
	налог на имущество
	-//-
	4 072,25
	0,00
	-100

	5.7.
	Канцтовары 
	-//-
	174,98
	0,00
	-100

	5.8.
	Другие расходы
	-//-
	52,96
	0,00
	-100

	III
	Всего затрат
	-//-
	155 282,15
	94 684,50
	-39

	IV
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	0,00
	-41 613,65
	0

	V
	Всего доходов
	-//-
	155 282,15
	53 070,85
	-66

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс. м3
	        33 559
	14 201,94
	-58

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	0,97
	1,1%
	

	
	
	тенге/тыс. м3
	328,97
	151,55
	

	VIII
	Тариф
	тенге/ тыс.м3
	3 736,87
	3 736,87
	


Причины отклонений: 

-неисполнение затрат в пределах допустимых норм, предусмотренных действующим законодательством;

-перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.
Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Жамбылского производственного филиала за 1 полугодие 2026 г (предварительные данные)
	№
	Наименование показателей тарифной сметы
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	5 001 987,87
	2 224 117,14
	44

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- " -
	1 790 463,94
	883 299,95
	49

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	- " -
	1 762 951,49
	880 462,05
	50

	1.2
	Сырье и материалы
	- " -
	24 684,53
	1 729,13
	7

	1.3
	Энергия
	- " -
	2 827,92
	1 108,77
	39

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	- " -
	1 405 696,64
	534 643,84
	38

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	- " -
	1 192 278,74
	465 724,53
	39

	2.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- " -
	213 417,90
	68 919,31
	32

	2.2.1
	социальный налог
	         - " -
	64 383,05
	25 149,12
	39

	2.2.2
	социальные отчисления
	- " -
	53 652,54
	20 957,60
	39

	2.2.3
	ОСМС
	- " -
	35 768,36
	13 971,74
	39

	2.2.4
	ОПВР
	- " -
	59 613,94
	8 840,84
	15

	3
	Амортизация
	- " -
	1 137 310,27
	558 755,17
	49

	4
	Ремонт  всего, в т.ч.
	- " -
	159 348,14
	77 855,09
	49

	4.1
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых подрядным способом       
	- " -
	128 230,98
	71 365,50
	56

	4.2
	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств , выполняемых хозспособом       
	- " -
	31 117,16
	6 489,58
	21

	5
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	- " -
	509 168,87
	169 563,09
	33

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	- " -
	79 266,79
	9 252,70
	12

	5.2
	Оплата услуг связи 
	- " -
	5 691,41
	1 492,08
	26

	5.3
	Командировочные расходы
	- " -
	7 492,58
	8 515,75
	114

	5.4
	Расходы за оплату проезда
	- " -
	1 570,08
	763,40
	49

	5.5
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- " -
	17 018,76
	6 921,80
	41

	5.5.1
	расходы на электроэнергию
	- " -
	8 786,62
	3 103,48
	35

	5.5.2
	расходы на тепловую энергию
	- " -
	6 747,57
	3 165,22
	47

	5.5.3
	расходы по водоснабжению
	- " -
	1 132,44
	577,10
	51

	5.5.4
	расходы по вывозу мусора  
	- " -
	352,12
	76,00
	22

	5.6
	Услуги по поверке  приборов 
	- " -
	37 516,27
	4 413,74
	12

	5.7
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- " -
	9 791,45
	0
	0

	5.8
	Страхование, в том числе:
	- " -
	18 549,33
	4 177,83
	23

	5.8.1
	страхование работников (ГПО работодателя) 
	- " -
	15 006,93
	2 375,38
	16

	5.8.2
	Обязательное экологическое страхование
	- " -
	2 049,11
	1 028,79
	50

	5.8.3
	обязательное страхование гражданско-прововой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связано с опасностью причинения вреда третьим лицам
	- " -
	1 493,28
	773,66
	52

	5.9
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- " -
	4 217,79
	591,33
	14

	5.11
	Канцтовары
	- " -
	2 550,15
	0
	0

	5.12
	Хозрасходы
	- " -
	2 025,27
	0
	0

	5.13
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- " -
	323 478,99
	133 434,47
	41

	5.13.1
	Тех.экспертиза утвержденной ИП 
	- " -
	1 950,00
	1 798,63
	92

	5.13.2
	Расходы по инвентаризации парниковых газов
	- " -
	1 200,00
	306,00
	26

	5.13.3
	Услуги по обслужванию КИП и А
	- " -
	25 016,16
	0
	 0

	5.13.5
	Услуги по аренде автотранспорта
	         - " -
	252 812,83
	116 551,29
	46

	5.13.6
	Расходы на вневедомственную охрану
	         - " -
	42 500,00
	14 778,56
	35

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	- " -
	838 807,17
	440 832,00
	53

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- " -
	541 682,97
	272 340,91
	50

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	- " -
	5 413,57
	6 147,49
	114

	6.2
	социальные выплаты, в т.ч.                 
	- " -
	952,79
	805,64
	85

	6.2.1
	социальный налог                  
	- " -
	292,33
	344,58
	118

	6.2.2
	социальные отчисления
	- " -
	243,61
	276,64
	114

	6.2.3
	ОСМС
	- " -
	146,17
	184,42
	126

	6.2.4
	ОПВР
	- " -
	270,68
	0
	0

	6.3
	Налоги
	- " -
	526 646,50
	261 743,27
	50

	6.3.1
	Имущественный налог
	- " -
	525 454,13
	261 375,44
	50

	6.3.2
	Земельный налог
	- " -
	414,42
	207,61
	50

	6.3.4
	Прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)
	- " -
	606,22
	86,75
	14

	6.3.6
	Плата за пользавания земельными участками
	- " -
	171,73
	73,47
	43

	6.4
	Прочие расходы, в т.ч.:
	- " -
	8 670,12
	                  3 644,51
	42

	6.4.1
	Амортизация
	- " -
	3 241,92
	2 042,42
	63

	6.4.2
	Коммунальные услуги, в том числе:
	- " -
	33,03
	3,74
	11

	6.4.2.1
	расходы на электроэнергию
	- " -
	28,25
	3,42
	12

	6.4.2.2
	расходы по водоснабжению
	- " -
	3,64
	0,32
	9

	6.4.2.3
	вывоз ТБО
	- " -
	1,13
	0
	0

	6.4.3
	Услуги связи
	- " -
	18,30
	18,97
	104

	6.4.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	- " -
	0
	0
	0

	6.4.5
	Командировочные расходы
	- " -
	419,10
	83,44
	20

	6.4.6
	Расходы на канцтовары
	- " -
	9,21
	0
	0

	6.4.7
	Хозяйственные нужды
	- " -
	6,51
	0
	0

	6.4.8
	Расходы на содержание оргтехники
	- " -
	14,03
	3,50
	25

	6.4.11
	Почтовые услуги
	- " -
	170,08
	32,77
	19

	6.4.12
	Публикация объявлений в СМИ
	- " -
	1 412,49
	205,60
	15

	6.4.13
	Затраты на ремонт и обслуживание ОС
	- " -
	1 991,85
	907,51
	46

	6.4.15
	Юридические услуги
	- " -
	1 353,60
	345,56
	26

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	- " -
	297 124,20
	168 491,40
	57

	7.1
	по проекту "Модернизация ГП г.Тараз"
	- " -
	66 810,50
	47 947,10
	72

	7.2
	по проекту "Строительства подводящего газопровода 5-ти населенных пуктов Кордайского района"
	- " -
	230 313,69
	120 544,30
	52

	III                                               
	Всего затрат на предоставление услуг
	- " -
	5 840 795,04
	     2 664 949,00
	46

	IV
	Прибыль
	- " -
	1 347 267,26
	797 085,67
	

	VI

	Всего доходов

	- " -
	7 188 062,30
	3 462 604,13
	

	VII
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	тыс.м3
	877 370,26
	438 604,83
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,4
	5,1
	

	
	
	тыс.м3
	38 631,35
	23 532,96
	

	IX
	Тариф
	тенге / тыс.м3
	8 192,74/7 807,49/8 357,54
	                                 7 893,29
	 


Причины отклонений:

-экономия по фактическим затратам по сравнению с предусмотренными в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете за полугодие 2026 года обусловлена отражением данных показателей за неполный календарный год;

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Западно-Казахстанского производственного филиала 

за 1 полугодие 2026 г 

(предварительные данные)

	№               
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 
	тыс. тенге
	3 720 258
	1 990 735
	-46

	1
	Материальные затраты, всего 
	тыс. тенге
	906 382
	547 077
	-40

	1.1.
	 газ на собственные нужды и потери 
	тыс. тенге
	888 155
	544 672
	-39

	1.2.
	сырье и материалы
	тыс. тенге
	15 523
	823
	-95

	1.3.
	электроэнергия для катодных станций
	тыс. тенге
	2 704
	1 582
	-42

	2
	Затраты на оплату труда, всего 
	тыс. тенге
	1 256 101
	723 532
	-42

	2.1.
	 заработная плата 
	тыс. тенге
	1 081 913
	623 197
	-42

	2.2.
	социальный налог 
	тыс. тенге
	107 109
	61 697
	-42

	2.3.
	Обязательное социальное медицинское страхование
	тыс. тенге
	29 212
	16 826
	-42

	2.4.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	тыс. тенге
	37 867
	21 812
	-42

	3.
	Ремонт
	тыс. тенге
	80 095
	524
	-99

	4.
	Амортизация 
	тыс. тенге
	668 681
	334 340
	-50

	5.
	Прочие затраты, всего 
	тыс. тенге
	808 999
	385 261
	-52

	5.1.
	 охрана труда и техника безопасности
	тыс. тенге
	42 866
	4 242
	-90

	5.2.
	 оплата услуг связи 
	тыс. тенге
	4 126
	4 882
	18

	5.3.
	 другие затраты, в том числе:
	тыс. тенге
	275 333
	127 791
	-54

	5.3.1.
	командировочные расходы
	тыс. тенге
	9 802
	1 637
	-83

	5.3.2.
	коммунальные расходы
	тыс. тенге
	4 574
	2 620
	-43

	5.3.3.
	канцтовары
	тыс. тенге
	1 420
	708
	-50

	5.3.4.
	страхование
	тыс. тенге
	12 336
	5 710
	-54

	5.3.5.
	налоги и прочие платежи в бюджет
	тыс. тенге
	224 930
	113 394
	-50

	5.3.6.
	услуги по поверке приборов
	тыс. тенге
	4 932
	-
	-100

	5.3.7.
	типографские расходы
	тыс. тенге
	60
	-
	-100

	5.3.8.
	подготовка кадров и повышение квалификации
	тыс. тенге
	5 743
	-
	-100

	5.3.9.
	расходы на оплату проезда
	тыс. тенге
	6 080
	2 776
	-54

	5.3.10.
	расходы на оргтехнику
	тыс. тенге
	3 956
	191
	-95

	5.3.11.
	хозяйственные расходы
	тыс. тенге
	1 500
	755
	-50

	5.4.
	услуги сторонних организаций 
	тыс. тенге
	486 674
	248 346
	-49

	5.4.1.
	утилизация токсичных отходов
	тыс. тенге
	157
	-
	-100

	5.4.2.
	обслуживание кондиционеров
	тыс. тенге
	326
	-
	-100

	5.4.3.
	услуги по вневедомственной охране
	тыс. тенге
	28 442
	10 965
	-61

	5.4.4.
	расходы на аренду транспорта
	тыс. тенге
	455 471
	235 908
	-48

	5.4.5.
	услуги по проведению техэкспертизы по исполнению инвестиционной программы
	тыс. тенге
	842
	1 213
	-100

	5.4.6.
	техническое обслуживание трансформаторной подстанции
	тыс. тенге
	320
	-
	-100

	5.4.7.
	услуги по измерению сопротивления растекания тока
	тыс. тенге
	400
	-
	-100

	5.4.8.
	услуги по техобслуживанию системы видеонаблюдения и СКД
	тыс. тенге
	715
	260
	-64

	II
	Расходы периода, всего 
	тыс. тенге
	9 725
	10 366
	7

	6.
	Общие и административные расходы, всего
	тыс. тенге
	9 725
	10 366
	7

	6.1.
	заработная плата административного персонала 
	тыс. тенге
	5 058
	7 676
	52

	6.2.
	социальный налог 
	тыс. тенге
	501
	760
	52

	
	ОСМС
	тыс. тенге
	137
	207
	52

	6.3.
	Обязательные пенсионные взносы работодателя
	тыс. тенге
	177
	269
	52

	6.4.
	Прочие расходы
	тыс. тенге
	3 740
	1 373
	-63

	6.4.1.
	обслуживание сети и программного обеспечения
	тыс. тенге
	543
	135
	-75

	6.4.2.
	юридические (информационные) услуги
	тыс. тенге
	1 190
	280
	-76

	6.4.3.
	публикация объявлений в СМИ
	тыс. тенге
	625
	223
	-64

	6.4.4.
	расходы на услуги связи 
	тыс. тенге
	45
	18
	-61

	6.4.5.
	расходы на почтовые услуги 
	тыс. тенге
	486
	151
	-69

	6.4.
	командировочные расходы
	тыс. тенге
	404
	565
	40

	6.5.
	услуги банков 
	тыс. тенге
	446
	-
	-100

	6.7.
	другие расходы, в том числе:       
	тыс. тенге
	113
	82
	-28

	6.7.1.
	страхование
	тыс. тенге
	45
	40
	-11

	6.7.2.
	нотариальные услуги
	тыс. тенге
	69
	42
	-39

	III
	Всего затрат  на предоставление услуг                     
	тыс. тенге
	3 729 983
	2 001 101
	-46

	IV
	Прибыль
	тыс. тенге
	188 177
	21 226
	-89

	V
	Всего доходов                      
	тыс. тенге
	3 918 160
	2 022 327
	-48

	VI
	Объем оказываемых услуг            
	тыс. м3
	888 783
	523 724
	-41

	VII
	Нормативные потери                 
	%
	4,75%
	5,15%
	8

	
	
	тыс. м3
	44 357
	28 419
	-36

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/1000 м3
	3655,43/4659,46
	3655,43/4659,46
	


Причины отклонений: 

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2026 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Карагандинского производственного филиала за 1 полугодие 2026 г.(предварительные данные)
	№
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете


	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г.


	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе
	тысяч тенге
	727 814,50
	329 997,66
	-54,66

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	-//-
	172 108,42
	7 304,79
	-95,76

	1.2.
	Сырье и материалы
	-//-
	3 636,19
	1 185,18
	-67,41

	1.3.
	Покупные изделия (газ на собственные технологические нужды и потери)
	-//-
	168 472,23
	5 987,14
	-96,45

	1.6.
	Энергия
	-//-
	0,00
	132,48
	0,00

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе
	-//-
	298 032,99
	179 439,60
	-39,79

	2.1.
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	264 495,02
	135 856,22
	-48,64

	2.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	25 603,12
	26 136,65
	2,08

	
	ОПВР
	-//-
	7 934,85
	8 679,20
	9,38

	
	ОСМС
	-//-
	5 395,06
	8 767,54
	62,51

	3
	Амортизация
	-//-
	3 606,86
	0,00
	-100,00

	5
	Прочие затраты (расшифровать)
	-//-
	254 066,23
	143 253,27
	-43,62

	5.1.
	Производственно-экологический контроль
	-//-
	0,00
	0,00
	100,00

	5.2.
	Транспортные расходы
	-//-
	208 101,35
	120 436,52
	-42,13

	5.3.
	Охрана труда
	-//-
	17 587,36
	3 257,55
	-81,48

	5.4.
	Услуги связи
	-//-
	3 440,13
	681,29
	-80,20

	5.5.
	Обслуживание сети, ПО и ОС
	-//-
	1 169,64
	257,80
	-77,96

	5.6.
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	504,36
	383,45
	-23,97

	5.7.
	Аренда помещений
	-//-
	0,00
	0,00
	100,00

	5.8.
	Командировочные расходы
	-//-
	4 684,96
	1 307,40
	-72,09

	5.9.
	Канцелярские товары
	-//-
	1 467,88
	989,12
	-32,62

	5.10.
	Хозтовары
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	5.11.
	Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	5.12.
	Разработка норматива допустимых выбросов
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	5.13.
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	2 293,13
	822,99787
	0,00

	5.14.
	Типографские услуги
	-//-
	300,96
	0,00
	-100,00

	5.15.
	Страхование
	-//-
	3 310,62
	3 147,09
	-4,94

	5.16.
	Объявления в СМИ
	-//-
	835,26
	768,97
	-7,94

	5.17.
	Почтовые услуги
	-//-
	517,28
	247,33
	-52,19

	5.18.
	Юридические расходы
	-//-
	587,54
	499,38
	-15,01

	5.19.
	Транспортные расходы ауп
	-//-
	9 265,76
	10 454,38
	12,83

	II
	Расходы периода всего, в том числе
	-//-
	13 999,45
	9 243,33
	-33,97

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	13 999,45
	9 243,33
	-33,97

	6.1.
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	12 424,08
	7 306,09
	-41,19

	6.2.
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	1 202,65
	1 071,51
	-10,90

	
	ОПВР
	-//-
	372,72
	382,98
	2,75

	
	ОСМС
	-//-
	2 054,63
	482,75
	-76,50

	 III 
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	741 813,95
	339 240,98
	-54,27

	 IV 
	Доход (РБА*СП) 
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	 V 
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	 VI 
	Всего доходов 
	-//-
	0,00
	0,00
	0,00

	VII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	123 592,70
	64 005,54
	-48,21

	VIII
	Нормативные технические потери
	%
	0,04
	0,00
	-99,54

	
	
	тыс.м3
	4 646,23
	10,44
	-99,78

	 IX
	Тариф (без НДС)
	тенге/

тыс/м3
	6 002,09
	5 896,57
	


Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Кызылординского производственного филиала за полугодие 2026 года (предварительные данные)
	№ 
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	2 802 882,38
	1 053 572,68
	-62

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	- // -
	565 701,76
	217 336,69
	-62

	1.1
	Газ на собственные нужды и норм.потери 
	- // -
	535 219,80
	215 891,72
	-60

	1.2
	Энергия
	- // -
	6 535,68
	1 444,97
	-78

	1.3
	Сырье и материалы
	- // -
	23 946,27
	0
	-100

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	- // -
	824 560,44
	357 812,66
	-57

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	- // -
	722 567,38
	313 553,49
	-57

	2.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	55 026,18
	23 878,19
	-57

	2.3
	ОСМС
	 - // -
	21 677,02
	9 406,60
	-57

	2.4
	ОПВР
	- // -
	25 289,86
	10 974,37
	-57

	3
	Амортизация
	- // -
	778 606,33
	388 957,46
	-50

	4
	Ремонт, всего, в т.ч.
	- // -
	215 176,93
	0
	-100

	4.1
	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	- // -
	215 176,93
	0
	-100

	5
	Прочие затраты, в т.ч. (расшифровать):
	- // -
	97 085,95
	14 188,51
	-85

	5.1
	Оплата услуг связи
	- // -
	5 986,58
	1 968,22
	-67

	5.2
	Командировочные расходы
	- // -
	9 360,41
	2 435,74
	-74

	5.3
	Коммунальные услуги (водоснабжение)
	- // -
	2 869,99
	130,34
	-95

	5.4
	Подготовка кадров и повышение квалификации 
	- // -
	2 694,73
	1 177,76
	-56

	5.5
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	- // -
	2 050,11
	494,96
	-76

	5.6
	Канцелярские товары
	- // -
	2 835,48
	714,07
	-75

	5.7
	Хозяйственные расходы
	- // -
	158,20
	0
	-100

	5.8
	Типографские расходы
	- // -
	145,40
	167,60
	15

	5.9
	Оплата проездных
	- // -
	3 569,83
	469,37
	-87

	5.10
	Охрана труда, в том числе:
	- // -
	62 735,22
	6 630,44
	-89

	5.10.1
	Спецодежда и обувь
	- // -
	36 801,00
	3 926,93
	-89

	5.10.2
	Средства индивидуальной защиты
	- // -
	6 595,18
	337,67
	-95

	5.10.3
	Спецпитание (молоко)
	- // -
	105,48
	161,54
	53

	5.10.4
	Хозяйственное мыло
	- // -
	64,28
	45,95
	-29

	5.10.5
	Медосмотр
	- // -
	1 235,79
	0
	-100

	5.10.6
	Предсменный медицинский осмотр
	- // -
	8 917,36
	2 158,35
	-76

	5.10.7
	Питьевая вода
	- // -
	4 336,13
	0
	-100

	5.11
	Аренда помещений
	- // -
	4 680,00
	0
	-100

	6
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	- // -
	321 750,96
	75 277,36
	-77

	6.1
	Услуги по поверке приборов
	- // -
	3 062,65
	0
	-100

	6.2
	Вывоз ТБО
	- // -
	298,00
	60,00
	-80

	6.3
	Вневедомственная охрана 
	- // -
	23 722,08
	8 562,50
	-64

	6.4
	Тех.обслуживание ВЛ (высоковольтные линии), КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружная) и испытание молниеотводов ГГРП 
	- // -
	27 372,37
	1 523,16
	-94

	6.5
	Обслуживание пожарной автоматической сигнализации
	- // -
	1 700,37
	206,00
	-88

	6.6
	Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в атмосферу 
	- // -
	362,00
	187,74
	-48

	6.7
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
	- // -
	848,00
	269,10
	-68

	6.8
	Страхование
	- // -
	9 900,98
	3 642,50
	-63

	6.9
	Проведение производственно-экологического контроля
	- // -
	1 968,24
	1 012,14
	-49

	6.10
	Мероприятия по пожарной безопасности
	- // -
	14 763,00
	321,75
	-98

	6.11
	Заключение техэкспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы
	- // -
	2 510,00
	2 326,50
	-7

	6.12
	Услуги по аренде транспорта
	- // -
	111 676,95
	56 147,25
	-50

	6.13
	Производственный контроль рабочих мест по условиям труда
	- // -
	4 002,84
	0
	-100

	6.14
	Утилизация отходов
	- // -
	683,08
	1 018,73
	49

	6.15
	Диагностика газопровода
	- // -
	111 312,50
	0
	-100

	6.16
	Техническое обслуживание котельной
	- // -
	1 800,00
	0
	-100

	6.17
	Услуги по промывке и опрессовке системы отопления
	- // -
	520,00
	0
	-100

	6.18
	Разработка корректировки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу  
	- // -
	5 247,90
	0
	-100

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	- // -
	490 919,12
	194 057,28
	-60

	7
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	- // -
	328 718,56
	156 370,68
	-52

	7.1
	Заработная плата административного персонала
	- // -
	3 858,71
	3 244,81
	-16

	7.2
	Социальный налог, соцотчисления
	- // -
	293,75
	247,00
	-16

	7.3
	ОСМС
	 - // -
	115,76
	97,34
	-16

	7.4
	ОПВР
	 - // -
	135,05
	113,57
	-16

	7.5
	Амортизация 
	- // -
	154,44
	83,13
	-46

	7.6
	Налоги
	- // -
	318 426,59
	151 002,04
	-53

	7.6.1
	налог на имущество
	- // -
	314 444,14
	148 909,75
	-53

	7.6.2
	земельный налог
	- // -
	321,77
	0
	-100

	7.6.3
	прочие платежи в бюджет
	- // -
	1 939,90
	1 231,89
	-36

	7.6.4
	Плата за пользование земельными участками
	- // -
	1 720,79
	860,40
	-50

	7.7
	Расходы на услуги связи
	- // -
	1 838,1
	210,47
	-89

	7.8
	Командировочные расходы
	- // -
	249,54
	442,89
	77

	7.10
	Услуги сторонних организаций, в том числе:
	- // -
	2 679,86
	549,67
	-79

	7.10.1
	расходы на повышение квалификации
	- // -
	165,40
	50,23
	-70

	7.10.2
	расходы на почтовые услуги
	- // -
	829,30
	102,25
	-88

	7.10.3
	Информационные услуги
	- // -
	653,70
	10,22
	-98

	7.10.4
	Обслуживание сети и ПО
	- // -
	1 031,46
	386,96
	-62

	7.11
	Прочие расходы, в том числе
	- // -
	966,71
	379,75
	-61

	7.11.1
	Расходы на СМИ
	- // -
	932,75
	341,50
	-63

	7.11.2
	Страхование
	- // -
	33,96
	38,25
	13

	8
	Расходы на выплату вознаграждений
	- // -
	162 200,554
	37 686,60
	-77

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	- // -
	3 293 801,49
	1 247 629,96
	-62

	IV
	Прибыль
	- // -
	1 557 917,96
	1 482 591,40
	5

	V
	Всего доходов
	- // -
	4 851 719,45
	2 730 221,36
	-44

	VI
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	835 008,82
	469 886,89
	-44

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	22 209,064
	11 859,576
	-47

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	5 810,38
	5 810,38
	0


Причины отклонений: 

- отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2026 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Костанайского производственного филиала за полугодие 2026 года                     (предварительные данные)

	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:
	тыс. теңге
	2 160 839,92
	979 713,73
	-55

	1
	Материальные затраты, всего
	-//-
	461 235,44
	197 594,96
	-57

	1.1
	Газ на собственные нужды и потери
	-//-
	454 070,50
	192 469,52
	-58

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	2 776,44
	1 736,06
	-37

	1.3
	Электроэнергия для катодных станций
	-//-
	4 388,51
	3 389,38
	-23

	2
	Затраты на оплату труда, всего
	-//-
	929 845,51
	406 613,45
	-56

	2.1
	Заработная плата
	-//-
	798 836,35
	349 324,27
	-56

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	79 084,80
	34 583,10
	-56

	2.3
	ОСМС
	-//-
	23 965,09
	10 479,73
	-56

	2.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	27 959,27
	12 226,35
	-56

	3
	Амортизация, в том числе
	-//-
	447 424,03
	223 712,02
	-50

	 
	реализация ИП
	-//-
	447 424,03
	223 712,02
	-50

	4
	Ремонт всего
	-//-
	85 611,87
	12 970,61
	-85

	4.1
	ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС
	-//-
	85 611,87
	12 970,61
	-85

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	-//-
	236 723,06
	138 822,70
	-41

	5.1
	Текущий ремонт и обслуживание основных средств
	-//-
	265,23
	59,18
	-78

	5.2
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	14 702,62
	12 624,52
	-14

	5.3
	Поверка ПУ
	-//-
	1 702,03
	0
	-100

	5.4
	Услуги связи
	-//-
	1 123,40
	1 118,92
	0

	5.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	689,59
	236,70
	-66

	5.6
	Коммунальные услуги
	-//-
	20 110,86
	13 152,75
	-35

	5.7
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	3 979,07
	0
	-100

	5.8
	Командировочные услуги
	-//-
	1 475,17
	917,11
	-38

	5.9
	Страхование
	-//-
	7 650,20
	4 239,95
	-45

	5.10
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	1 482,34
	1 732,50
	17

	5.11
	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов
	-//-
	19 543,60
	0
	-100

	5.12
	Транспортные расходы
	-//-
	163 998,95
	104 741,08
	-36

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	571 303,34
	442 430,97
	-23

	6
	Общие и административные расходы:
	-//-
	256 767,34
	132 453,21
	-48

	6.1
	Заработная плата административного персонала 
	-//-
	3 768,10
	6 675,68
	77

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	373,04
	535,60
	44

	6.3
	ОСМС
	-//-
	113,04
	200,27
	77

	6.4
	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)
	-//-
	131,88
	153,60
	16

	6.5
	Амортизация
	-//-
	4 490,03
	2 245,02
	-50

	6.6
	Командировочные услуги
	-//-
	793,07
	369,59
	-53

	6.7
	Услуги банков
	-//-
	3 069,19
	1 722,46
	-44

	6.8
	Подготовка и повышение квалификации
	-//-
	45,60
	0
	-100

	6.9
	Страхование
	-//-
	29,87
	12,82
	-57

	6.10
	Налоги
	-//-
	222 577,29
	103 840,58
	-53

	6.11
	Услуги связи
	-//-
	2 449,93
	1 675,45
	-32

	6.12
	Юридические услуги
	-//-
	5 358,09
	8 047,06
	50

	6.13
	СМИ
	-//-
	720,00
	300,28
	-58

	6.14
	Почтовые услуги
	-//-
	217,39
	109,06
	-50

	6.15
	Канцтовары
	-//-
	1 691,30
	371,89
	-78

	6.16
	Хозрасходы
	-//-
	135,00
	52,70
	-61

	6.17
	Типографские расходы
	-//-
	378,00
	293,80
	-22

	6.18
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	564,44
	316,66
	-44

	6.19
	Прочие
	-//-
	712,00
	395,00
	-45

	6.20
	Расходы на автотранспорт
	-//-
	9 150,06
	5 135,69
	-44

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	-//-
	19 058,31
	14 500,08
	-24

	8
	Расходы на выплату основного долга
	-//-
	295 477,69
	295 477,69
	0

	III
	Всего  затрат на предоставление услуг
	-//-
	2 732 143,26
	1 422 144,70
	

	IV

 
	Прибыль, в том числе:
	-//-
	659 037,78
	583 900,84
	

	
	на исполнение Инвестиционной программы
	-//-
	659 037,78
	583 900,84
	

	
	Необоснованно полученный доход по отчету 2024
	-//-
	242,88
	
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	3 390 938,15
	2 006 045,54
	

	
	01 января по 31 марта 2026 года
	
	1 251 026,74
	1 567 463,40
	

	
	01 апреля по 31 декабря 2026 года
	
	2 139 911,42
	438 582,13
	

	VI
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.м3
	709 875,19
	411 258,36
	

	
	01 января по 31 марта 2026 года
	
	289 757,00
	324 802,97
	

	
	01 апреля по 31 декабря 2026 года
	
	420 118,19
	86 455,39
	

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	1,73
	1,35
	

	
	
	тыс.м3
	12 300,00
	5 535,29
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	теңге/           тыс.м3
	4 776,81
	4 825,89 / 5 072,93
	

	
	Тариф (без НДС) 01 января по 31 марта 2026 года
	тенге/

тыс.м3
	4 317,50
	4 825,89
	

	
	Тариф (без НДС) 01 апреля по 31 декабря 2026 года
	тенге/

тыс.м3
	5 093,59
	5 072,93
	 


Причины отклонений: 

- отклонения фактических затрат по сравнению с затратами, предусмотренными в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете за полугодие 2026 года обусловлено тем, что указанные показатели отражены за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Мангистауского производственного филиала за полугодие 2026 г 

(предварительные данные)

	№
	Наименование показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2026 г
	Отклонение в процентах

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс.тенге
	4 927 253
	2 056 556
	-58

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	937 181
	266 810
	-72

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	922 324
	262 640
	-72

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	12 102
	3159
	-74

	1.3
	Электроэнергия
	-//-
	2 755
	1 011
	-63

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	1 853 026
	832 580
	-55

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-//-
	1 596 473
	679 944
	-57

	2.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	152 782
	92 385
	-40

	2.3
	ОСМС
	-//-
	47 894
	30 142
	-37

	2.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	55 877
	30 109
	-46

	3
	Амортизация, всего:
	-//-
	1 385 001
	700 453
	-49

	4
	Ремонт,всего, в том числе
	-//-
	298 815
	60 626
	-80

	4.1
	ремонт,не приводящий к росту стоимости основных средств
	-//-
	298 815
	60 626
	-80

	5
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	453 230
	196 087
	-57

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	36 264
	6 182
	-83

	5.2
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	19 724
	8 670
	-56

	5.2.1
	Командировочные расходы
	-//-
	10 630
	3 313
	-69

	5.2.2
	Коммунальные услуги
	-//-
	4 536
	2 246
	-50

	5.2.2.1
	электроэнергия
	-//-
	2 393
	1 219
	-49

	5.2.2.2
	вода
	-//-
	965
	598
	-38

	5.2.2.3
	вывоз ТБО
	-//-
	1 178
	429
	-64

	5.2.3
	Типографские расходы
	-//-
	1 155
	720
	-38

	5.2.4
	Повышение квалификации
	-//-
	1 874
	320
	-83

	5.2.5
	Расходы на оргтехнику
	-//-
	1 529
	2 071
	35

	5.3
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	397 242
	181 235
	-54

	5.3.1
	Вневедомственная охрана
	-//-
	50 860
	27 954
	-45

	5.3.2
	Инвентаризация парниковых газов
	-//-
	311
	409
	32

	5.3.3
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	2 231
	0
	-100

	5.3.4
	Техническое обслуживание климатического (кондиционерного) оборудования
	-//-
	1141
	0
	-100

	5.3.5
	Дезинфекция
	-//-
	1735
	724
	-58

	5.3.6
	Проведение технической экспертизы
	-//-
	1 425
	1 410
	-1

	5.3.7
	Техническое обслуживание котельного оборудования
	-//-
	420
	0
	-100

	5.3.8
	Аренда транспорта
	-//-
	336 902
	148 648
	-56

	5.3.9
	Обследование технологического электрооборудования
	-//-
	0
	0
	 

	5.3.10
	Техническое обследование (экспертиза) газопроводов
	-//-
	2 217
	2 090
	-6

	II
	Расходы периода, всего
	-//-
	588 293
	281 011
	-52

	6
	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.
	-//-
	541 587
	252 723
	-53

	6.1
	заработная плата административного персонала 
	-//-
	6 652
	7 642
	15

	6.2
	социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	637
	759
	19

	
	ОСМС
	-//-
	200
	327
	64

	
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-//-
	233
	402
	73

	6.3
	Налоги и платежи в бюджет
	-//-
	455 539
	229 668
	-50

	6.3.1
	Имущественный налог
	-//-
	443 560
	224 209
	-49

	6.3.2
	Плата за пользование земельными участками
	-//-
	11 748
	5 059
	-57

	6.3.3
	Плата за загрязнение окружающей среды
	-//-
	204
	106
	-48

	6.3.4
	Прочие налоговые платежи (сборы, лицензии…)
	-//-
	27
	1
	-96

	6.4
	Прочие затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	78 326
	293
	-100

	6.4.1
	Амортизация
	-//-
	0
	0
	 

	6.4.2
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	18 708
	6 231
	-67

	6.4.2.1
	Услуги связи
	-//-
	6 074
	1 767
	-71

	6.4.2.2
	Почтовые услуги
	-//-
	311
	87
	-72

	6.4.2.3
	Обслуживание сети и программного обеспечения (серверное оборудование, 1С)
	-//-
	768
	158
	-79

	6.4.2.4
	Публикация объявлений в СМИ
	-//-
	1 655
	424
	-74

	6.4.2.5
	Электронное сканирование и научно-техническая обработка архивных данных
	-//-
	2 100
	0
	-100

	6.4.2.6
	Аренда транспорта
	-//-
	7 800
	3795
	-51

	6.4.3
	Другие расходы, в том числе:
	-//-
	59 618
	7 987
	-87

	6.4.3.1
	Расходы на канцтовары
	-//-
	2 615
	1 106
	-58

	6.4.3.2
	Хозяйственные нужды
	-//-
	749
	0
	-100

	6.4.3.3
	Страхование 
	-//-
	18 327
	5 644
	-69

	6.4.3.4
	Юридические услуги
	-//-
	37 222
	698
	-98

	6.4.3.5
	Командировочные расходы
	-//-
	705
	539
	-24

	7
	Расходы по выплате вознаграждений
	-//-
	46 706
	28 288
	-39

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	-//-
	5 515 546
	2 337 567
	 

	IV
	Прибыль
	-//-
	4 659 774
	1 756 864
	 

	V
	Всего доходов
	-//-
	10 175 320
	4 094 431
	 

	VI
	Объем оказываемых услуг
	тыс.м3
	2 923 041
	1 526 039
	 

	VII
	Нормативные потери
	тыс.м3
	27 653
	9 730
	 

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/тыс.м3
	3 481,07
	3 084,27 /
2 436,40
	 


Причины отклонений: 

-отклонения фактических затрат по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах за полугодие 2026 года обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по распределительным системам Шымкентского производственного филиала за полугодие 2026 года

(предварительные данные) 

	№
	Наименование  показателей 
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 
	Отклонение в процентах

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	8 371 450,77
	5 018 709,74


	-40

	1
	Материальные затраты, всего, в т.ч.
	-//-
	3 097 566,32
	2 886 595,11
	-6

	1.1
	Газ на собственные нужды и технические потери
	-//-
	3 097 566,32
	2 886 595,11
	-6

	1.2
	Сырье и материалы
	-//-
	
	
	

	2
	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.
	-//-
	2 900 802,41
	1 160 608,61
	-60

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	-//-
	2 513 693,60
	997 086,43
	-60

	2.2
	Социальный налог и социальные отчисления               
	-//-
	248 855,67
	98 711,56
	-60

	2.3
	ОСМС
	-//-
	75 410,81
	29 912,59
	-60

	2.4
	ОПВР
	-//-
	62 842,34
	34 898,03
	-44

	3
	Амортизация
	-//-
	1 452 001,69
	688 358,02
	-53

	4
	Ремонт всего, в том числе:
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100

	4.1
	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов
	-//-
	7 669,79
	0,00
	-100

	5
	Прочие затраты, всего, в том числе:
	-//-
	913 410,56
	283 148,00
	-69

	5.1
	Охрана труда и техника безопасности
	-//-
	48 236,66
	16 760,48
	-65

	5.2
	Оплата услуг связи 
	-//-
	16 529,00
	5 001,13
	-70

	5.3
	Электроэнергия (для катодных станций)
	-//-
	5 772,67
	1 473,44
	-74

	5.4.
	Другие затраты, в том числе:
	-//-
	29 279,46
	14 628,41
	-50

	5.4.1.
	Командировочные расходы
	-//-
	6 390,01
	2 668,46
	-58

	5.4.2.
	Расходы за оплату проезда
	-//-
	202,92
	3 795,22
	1 770

	5.4.3.
	Услуги по поверке  приборов 
	-//-
	5 626,21
	0,00
	-100

	5.4.4.
	Подготовка кадров и повышение квалификации
	-//-
	2 451,33
	219,34
	-91

	5.4.5.
	Страхование
	-//-
	6 237,16
	6 946,36
	11

	5.4.6.
	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	5 122,56
	181,70
	-96

	5.4.7.
	Типографские расходы
	-//-
	289,65
	0,00
	-100

	5.4.8.
	Канцелярские товары
	-//-
	1 971,35
	817,33
	-58

	5.4.9.
	хозяйственые расходы
	-//-
	988,27
	0,00
	-100

	5.5.
	Услуги сторонних организаций производственного характера
	-//-
	813 592,76
	245 284,55
	-70

	5.5.1.
	Проведение производственного экологического контроля
	-//-
	949,74
	264,83
	-72

	5.5.2.
	Получение разрешения на проведение земляных работ, связанных с прокладкой и ремонтом подземных газопроводов
	-//-
	735,56
	0,00
	-100

	5.5.3.
	Услуги по восстановлению асфальтобетонных покрытий после проведения  земляных работ по ремонту подземных газопроводов
	-//-
	4 126,10
	1 224,18
	-70

	5.5.4.
	Обследование энергетического оборудования
	-//-
	1 435,78
	951,85
	-34

	5.5.5.
	Разработка проекта "Инвентаризация источников выбросов парниковых газов"
	-//-
	2 237,39
	147,56
	-93

	5.5.6.
	Услуги охраны
	-//-
	18 853,60
	8 797,32
	-53

	5.5.7.
	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов в том числе
	-//-
	298 200,42
	39 725,09
	-87

	5.5.7.1.
	Материалы на содержание ДДУ
	-//-
	298 200,42
	39 725,09
	-87

	5.5.7.2.
	По договору филиала УМГ Шымкент АО "Интергаз Центральная Азия"
	
	0,00
	0,00
	 

	5.5.8.
	Услуги по аренде автотранспортных средств с водителем
	-//-
	484 532,56
	194 173,71
	-60

	5.5.9.
	Техническая экспертиза состояния газопроводов
	-//-
	456,84
	0,00
	-100

	5.5.10.
	Услуги технической экспертизы по исполнению ИП
	-//-
	1 821,47
	0,00
	-100

	5.5.11.
	Тех обслуживание котельной
	-//-
	243,31
	0,00
	-100

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	-//-
	575 406,23
	257 374,34
	-55

	6
	Общие и административные расходы, всего: в том числе:
	-//-
	575 406,23
	257 374,34
	-55

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	-//-
	11 890,98
	10 841,20
	-9

	6.2
	Социальный налог и социальные отчисления
	-//-
	1 177,21
	1 073,28
	-9

	6.3
	ОСМС
	-//-
	356,73
	325,24
	-9

	6.4
	ОПВР
	-//-
	297,27
	379,44
	28

	6.3
	Налоги и прочие платежи в бюджет
	-//-
	535 189,22
	223 958,81
	-58

	6.3.1.
	налог на имущество
	-//-
	534 058,71
	223 817,65
	-58

	6.3.2.
	земельный налог
	-//-
	933,48
	0,00
	-100

	6.3.3.
	прочие платежи в бюджет
	-//-
	197,03
	141,17
	-28

	6.4
	Амортизация
	-//-
	5 344,04
	2 678,86
	-50

	6.5
	Прочие расходы, в т.ч.:
	-//-
	21 150,79
	18 117,52
	-14

	6.5.1
	Коммунальные услуги, в том числе:
	-//-
	8 150,51
	2 538,66
	-69

	6.5.1.1
	расходы на электроэнергию
	-//-
	6 316,38
	2 110,65
	-67

	6.5.1.2
	расходы по водоснабжению
	-//-
	1 726,84
	428,01
	-75

	6.5.1.3
	расходы по вывозу мусора  
	-//-
	107,29
	0,00
	-100

	6.5.2
	Услуги сторонних организаций
	-//-
	8 059,00
	14 867,11
	84

	6.5.2.1
	расходы на услуги связи
	-//-
	504,06
	116,71
	-77

	6.5.2.2
	расходы на периодическую печать
	-//-
	96,58
	10,89
	-89

	6.5.2.3
	расходы на почтовые услуги
	-//-
	506,09
	472,57
	-7

	6.5.2.4
	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники
	-//-
	177,63
	0,00
	-100

	6.5.2.5
	текущий ремонт и  обслуживание ОС
	-//-
	234,59
	213,49
	-9

	6.5.2.6
	расходы на  дезинфекцию
	-//-
	50,47
	162,20
	221

	6.5.2.7
	расходы на публикацию объявлений в СМИ
	-//-
	1 381,29
	489,00
	-64

	6.5.2.8
	расходы на повышение квалификации
	-//-
	284,44
	0,00
	-100

	6.5.2.9
	услуги по регистрации имущества  и сделок с ним
	-//-
	745,20
	6,58
	-99

	6.5.2.10
	услуги по оценке имущества
	-//-
	189,03
	0,00
	-100

	6.5.2.11
	услуги охраны
	-//-
	1 252,93
	1 124,81
	-10

	6.5.2.12
	обслуживание сети и программного обеспечения
	-//-
	2 636,68
	176,61
	-93

	6.5.2.13
	прочие услуги сторонних организаций
	-//-
	 
	12 094,25
	 

	6.5.3
	командировочные расходы
	-//-
	322,38
	318,84
	-1

	6.5.4
	услуги банка
	-//-
	2 545,13
	 
	-100

	6.5.5
	Другие расходы, в том числе:       
	-//-
	2 073,77
	392,91
	-81

	6.5.5.1
	расходы на канцтовары
	-//-
	39,74
	38,94
	-2

	6.5.5.2
	хозяйственные нужды
	-//-
	40,47
	0,00
	-100

	6.5.5.3
	страхование
	-//-
	30,87
	47,46
	53

	6.5.5.4
	юридические услуги
	-//-
	1 962,70
	306,51
	-84

	7
	Расходы на оплату вознаграждений 
	-//-
	77 159,95
	18 426,76
	-76

	III
	Всего затрат 
	-//-
	9 024 016,94
	5 294 510,84
	

	IV
	Прибыль
	-//-
	53 885,67
	-258 545,17
	

	V
	Всего доходов
	-//-
	9 077 902,61
	5 035 965,67
	

	VII
	Объем оказываемых услуг 
	тыс.м3
	1 794 957,03
	976 766,85
	

	VII
	Нормативные технические потери
	% 
	4,5%
	7,8%
	

	
	
	тыс.м3
	80 773,07
	76 044,85
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге / тыс.м3
	5 057,45
	5 155,75
	


Причины отклонений: 

-неисполнение на основании фактически сложившихся затрат, в том числе в результате проведения тендерных процедур;

   -перерасход в результате удорожания стоимости услуг, увеличения затрат.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за полугодие 2026 г
	Наименование показателей
	Факт 2025 г,

млн.тг
	Факт полугодия 2026 г,

млн. тг

	Доходы от транспортировки газа
	55 458
	32 785

	Расходы по транспортировке газа
	48 523
	23 613

	Производственные расходы
	42 171
	21 498

	Административные расходы
	6 352
	2 098

	Финансовые расходы
	3 257
	391

	Финансовый результат после         налогообложения
	6 935
	9 172


Отклонение по финансово-экономическим показателям за полугодие 2026 года по сравнению с фактом 2025 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам 2026 года.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за полугодие 2026 г
Общий фактический объем транспортировки газа по распределительным системам за полугодие 2026 года составил 7 508 млн. м3, что на 46% меньше запланированных в утвержденных тарифных сметах. 

	Наименование показателей
	План по ТС,
	Факт полугодия

2026 г

	
	млн.м3
	млн.м3

	г. Алматы, Алматинская обл
	2 082
	1 207

	Актюбинская обл
	1 531
	1 010

	г.Астана
	733
	401

	Атырауская обл
	1 300
	466

	Восточно-Казахстанская обл
	34
	14

	Жамбылская обл
	877
	439

	Западно-Казахстанская обл
	889
	524

	Карагандинская обл
	124
	64

	Костанайская обл
	710
	411

	Кызылординская обл
	835
	470

	Мангистауская обл
	2 923
	1 526

	Туркестанская обл, г.Шымкент
	1 795
	977

	Всего
	13 832
	7 508


Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за полугодие 2026 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В соответствии с требованиями статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество: 
- предоставляет регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с требованиями законодательства;
·  предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг;

·  исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;

·  размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

· выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года применяется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Астана, г. Караганда). 
- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, подомовой обход жителей с разъяснениями по подключению к газу и безопасному пользованию газом в быту, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа, проводятся прямые эфиры по вопросам газификации и безопасному пользованию газом в быту на местных телеканалах;
- сокращен перечень документов при подаче заявки на выдачу технических условий до 4, сокращен перечень документов в рамках сдачи исполнительно-технической документации до 7, создан единый контакт центр для оперативного реагирования на обращения граждан и компаний, в январе 2023 года запущен газовый маркетплейс (https://market.ktga.kz) для потребителей по поиску подрядных организаций по проектированию и строительству газопотребляющих систем, с октября 2023 года функционирует портал eGov.kz (https://egov.kz/services/GAZ01/), обеспечивающий доступ к удобному способу онлайн-получения технических условий для газификации своих жилых домов и объектов, функционирует сервис получения технических условий через мобильное приложение eGov Mobile, а также веб-портал для заключения электронных дополнительных соглашений к договорам поставки газа. Кроме того, функционирует пилотный проект «Социальный кошелек» на портале eGov.kz, направленный на поддержку получателей адресной социальной и жилищной помощи в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области, по итогам было принято решении о масштабировании проекта на весь Казахстан. Также в 2025 году для удобства потребителей газа Компания запустила новое мобильное приложение «QazaqGaz Aimaq» для ввода показаний газовых счетчиков и представила новый сервис кэшбэка за оплату газа через приложения банков второго уровня.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Компания в 2026 году планирует:

- в соответствии с нормами действующего законодательства и в целях обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, планируется подача заявок на изменение тарифов до истечения их сроков действия;

- в связи с завершением срока действия утвержденных тарифов, тарифных смет и инвестиционных программ по Актюбинскому, Алматинскому, Атыраускому, Шымкентскому производственным филиалам, а также по Туркестанскому и Жетысускому производственным филиалам планируется направление заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2027-2031 гг.

- продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

    - продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.
